

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**08.02.2017 г. г. Канск № 68 – пг**

Об обеспечении безопасного пропуска

снеговых талых и паводковых вод

в Канском районе в 2017 году

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории Канского района, обусловленных прохождением снеговых талых и паводковых вод 2017 года, руководствуясь Федеральным законом № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также «Методическими рекомендациями Главного управления МЧС России по Красноярскому краю по подготовке муниципального образования к опасному гидрологическому периоду» от 19.12.2016 и статьями 38 и 40 Устава Канского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: «План предупредительных противопаводковых мероприятий Канского района на 2017 год», согласно приложению № 1; «Расчет закрепления населенных пунктов Канского района для размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления (наводнения) Канского района в 2017 году», согласно приложению № 2; «Номенклатуру и объемы создания органами местного самоуправления Канского района резервов продуктов питания, вещевого имущества и предметов первой необходимости для обеспечения населения в зонах затопления и местах его размещения по эвакуации в 2017 году», согласно приложению № 3.

 2. Возложить координацию деятельности органов управления и сил Канского районного звена ТП РСЧС по подготовке соответствующей зоны ответственности и их оперативному реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий) вследствие прохождения снеговых талых и паводковых вод 2017 года, в том числе по выявлению причин и характера складывающейся обстановки, выработке предложений по её нормализации, а также обеспечения исполнения полномочий администрации Канского района по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территорий Канского района от чрезвычайных ситуаций в данный период, на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Канского района (далее-КЧС и ПБ).

3. Разрешить районной КЧС и ПБ привлекать специалистов, транспорт и инженерную технику организаций Канского района, независимо от их организационно-правовых форм для спасения населения и уменьшения материальных потерь в зонах чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями и прохождением снеговых талых вод 2017 года.

4. Обязать руководителей отраслевых органов управления администрации Канского района (Гарновского В.А., Колосова Н.Р, Сабирова Ю.А., Рыбакову Л.А.) и рекомендовать Главам сельсоветов и руководителям организаций Канского района, подверженных воздействию снеговых талых вод и опасных факторов паводковых проявлений, провести анализ состояния дел на территории ответственности (отрасли, организации) в области предупреждения и ликвидации паводковых чрезвычайных ситуаций, имевших место в предыдущие годы, на основании которого в срок до 1 марта 2017 года разработать и утвердить собственный «План предупредительных противопаводковых мероприятий на 2017 год», и приступить к его реализации за счёт собственных средств.

5. Рекомендовать государственным учреждениям и организациям, специально уполномоченным на решение задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Канского района:

5.1. Директору Канской гидрометобсерватории (Рахимова Л.А.), начиная с 1 апреля 2017 года оперативно представлять в адрес отдела ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района фактическую и прогностическую информации и сведения об ожидаемых гидрометеорологических условиях, сроках вскрытия рек района и уровнях половодья.

5.2. Начальнику КГКУ «Канский отдел ветеринарии» (Савичев В.Р.) в срок до 1 апреля 2017 года принять необходимые меры к балансодержателям (владельцам) скотомогильников, находящихся в зонах возможного затопления Канского района, в целях их обустройства в соответствии с ветеринарно – санитарными правилами, особое внимание обратить при этом на сибиреязвенные скотомогильники и захоронения.

5.3. Директору Канского филиала № 2 ГП «КрайДЭО» (Бумага В.С.), исходя из принципа необходимой достаточности, в срок до 15 марта 2017 года создать на подведомственном предприятии необходимые объёмы материально – технических средств для ликвидации возможных разрушений автодорог общего пользования и находящихся в их составе транспортных и инженерных сооружений.

5.4. Начальнику Восточного центра телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» в срок до 1 апреля 2017 года принять необходимые меры, обеспечивающие устойчивую связь с каждым населенным пунктом Канского района, попадающим в зоны затопления, а также с каждым населённым пунктом, в котором планируется разместить эвакуируемое из зон затопления население.

5.5. Начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Канский» (Банин Н.В.) быть готовым к организации проведения мероприятий обеспечивающих охрану общественного порядка в зонах затопления Канского района, а также в местах размещения эвакуированного населения.

5.6. Руководителю Территориального отдела Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске (Безгодов Н.П.) оказать содействие балансодержателям (владельцам) объектов водоснабжения Канского района в неукоснительном соблюдении ими в период паводковых проявлений технологии водоподготовки и водоочистки на водозаборных и водоочистных сооружениях с обязательным режимом обеззараживания.

5.7. Главврачу КГБУЗ «Канская межрайонная больница» Шиповалову В.А. с 1 апреля 2017 года обеспечить во всех учреждениях здравоохранения, расположенных в населенных пунктах Канского района, попадающих в зоны затопления, усиленное дежурство медицинского персонала в целях более быстрого реагирования на обращения граждан за оказанием медицинской помощи.

 6. Начальнику МКУ «Управление строительства, ЖКХ и ООПС (Гарновскому В.А.) совместно с начальником отдела сельского хозяйства (Колосовым Н.Р.) и руководителями соответствующих организаций Канского района в срок до 1 апреля 2017 года обеспечить готовность объектов, представляющих экологическую опасность (бытовых свалок, складов химических удобрений и ядохимикатов, горюче – смазочных материалов, очистных сооружений), к прохождению снеговых талых и паводковых вод 2017 года.

7. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий и крестьянско – фермерских хозяйств Канского района оказать главам сельсоветов Канского района необходимую материально-техническую помощь в проведении предупредительных противопаводковых мероприятий, в том числе по очистке населенных пунктов от сверхнормативных запасов снега, проведения при необходимости эвакуационных мероприятий и аварийно – спасательных работ путём выделения необходимой техники, ГСМ, кормов для выводимых из зон затопления сельскохозяйственных животных, принадлежащих гражданам.

8. Отделу ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района (Подлепенец С.А.) организовать и обеспечить оперативный сбор, обобщение и анализ информации о складывающей на территории Канского района паводковой обстановке, ее оперативное представление в Главное управление МЧС России по Красноярскому краю, а также контроль за выполнением сельскими поселениями и организациями Канского района противопаводковых мероприятий.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его опубликования в официальном печатном издании «Вести Канского района», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Канского района А.А.Заруцкий

Приложение № 1

к постановлению

администрации Канского района

от 08.02.2017 № 68-пг

План

предупредительных противопаводковых мероприятий

 Канского района на 2017 год

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ***а) подготовительные мероприятия:*** |
| 1 | Разработка и принятие (утверждение) главами сельсоветов и руководителями организаций Канского района нормативно – правовых актов (приказов) и других документов, обеспечивающих готовность населения (персонала) и территории ответственности к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением снеговых талых и паводковых вод, в том числе: |  |  |
| 1.1. «Плана предупредительных противопаводковых мероприятий на 2017 год» в котором систематизированы и взаимоувязаны по времени, месту и силам все предупредительные мероприятия. | февраль | Главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласованию) |
|  1.2. Персонального состава противопаводковой комиссии, Положения о ней, функциональных обязанностей для каждого члена комиссии (или возложение координации деятельности подчиненных должностных лиц и сил РСЧС за проведение противопаводковых мероприятий на КЧС и ПБ); | до 1 марта | Главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласованию) |
|  1.3. Перечня и персонального состава нештатных гидропостов, создаваемых в каждом населенном пункте, находящихся в зоне затопления соответствующей реки, с определением для них порядка организации дежурства, порядка обмена информацией с администрацией сельсовета и администрацией Канского района об уровнях воды, а также порядка и норм оснащения (табелизации) гидропоста средствами дистанционного снятия показаний (бинокль, и др.), журналом учета уровней воды и канцелярскими принадлежностями, с представлением данного Перечня в отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района. | до 1 марта | Главы и должностные лица ГОЧС сельсоветов Канского района (по согласованию) |
|  1.4. Составление обоснованного расчета потребности в материальных и финансовых ресурсах для предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных паводком, при недостаточности которых- подготовка обращения за помощью к администрации Канского района | до 1 апреля  | Главы и должностные лица ГОЧС соответствующих сельсоветов Канского района (по согласованию) |
|  | 1.5. Разработка планов эвакуации населения, сельхозживотных, материальных ценностей из зон возможного затопления, мероприятия которых систематизированы и взаимоувязаны по времени, месту и силам, и в своем составе предусматривают: |  | Главы и должностные лица ГОЧС сельсоветов Канского района, руководители и должностные лица ГОЧС организаций Канского района, участковые инспектора полиции МО МВД России «Канский» (по согласованию) |
| * перечень мест (помещений) для временного размещения эвакуируемых из зон затопления граждан;
 | до 13 марта |
| * персональный состав Пунктов временного размещения граждан в соответствии с Рекомендациями администрации Канского района от 10.03.2009 года № 832;
 | до 13 марта |
| * с учетом защищенности от погодных условий и достаточности площадей, перечень мест временного размещения (складирования) эвакуируемого из зон затопления имущества, сельхозживотных, грубых кормов;
 | до 1 марта |
| * персональный состав мобильных бригад для оказания помощи маломобильным группам населения (дети, пенсионеры, инвалиды), которые при угрозе затопления реально смогут помочь им при эвакуации и сохранении материальных ценностей (выводе скота, подъёме продовольственных запасов из погребов и т.п
 | до 13 марта |
| * порядок и очередность эвакуации населения и материальных ценностей из зон затопления, в том числе отдельно Порядок и очередность привлечения мобильных бригад по адресному оказанию помощи жителям, нуждающимся в посторонней помощи при эвакуации;
 | до 15 марта |
| * перечень плавсредств для обеспечения эвакуации населения оказавшегося в зонах затопления (наводнения)
 | до 17 марта |
| * перечень автобусов и автомобилей оборудованных для перевозки населения и материальных ценностей на случай их эвакуации из зон затопления;
 | до 17 марта |
| * порядок охраны мест (помещений) для временного размещения эвакуируемых из зон затопления граждан, имущества, сельхоз-животных, грубых кормов, а также Расчетов сил и средств необходимых для организации охраны данных мест;
 | до 17 марта |
| * расчеты на всестороннее обеспечение эваконаселения, размещаемого на ПВРГ продуктами питания, водой, вещевым имуществом, медицинской помощью, бытовыми услугами;
 |  |
|  | * представление вышеперечисленных планов, расчетов, перечней, списков, порядков и.т.п. в отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района .
 | до 1 апреля | Главы и должностные лица ГОЧС сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 2 | Очистка территорий населенных пунктов и объектов производственного и социального назначения от снега, при необходимости – устройство отводных траншей – канав для отвода снеговых талых вод.  | 1-31 марта  | Главы сельсоветов, руководители организаций и население Канского района (по согласованию) |
| 3 | Составление Перечня жилых домов с проживающими в них гражданами пофамильно, с указанием их возраста, с отдельным выделением в этих списках жителей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (детей, инвалидов, людей пожилого возраста), и представление данных Перечней-списков в отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района | до 1 апреля  | Главы и должностные лица ГОЧС сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 4 | Составление Перечня объектов производственного и социального назначения, в том числе объектов жизнеобеспечения, попадающих в зону подтопления, с градацией по уровню воды через 1 м, и представление данного Перечня в отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района. |  | Главы сельсоветов и руководители организа-ций Канского района. (по согласованию) |
| 5 | Определение наличия плавсредств в населенных пунктах соответствующего сельсовета Канского района и заключение «договоров» с их владельцами об участии в проведении спасательных работ в зонах затопления с одновременным проведением инструктажа по технике безопасности при проведении спасательных работ, и представление Перечня этих плавсредств в отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района. | до 1 апреля | Главы и должностные лица ГОЧС сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 6 | Отработка подробного плана (карты) каждого населённого пункта сельсовета, подвергающегося подтоплению паводковыми водами 2017 года, с обозначением зоны подтопления с градацией по уровню воды через 1 метр, нанесением улиц и номеров подтапливаемых домов, и представление данных планов-карт в отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района | до 17 марта | Главы сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 7 |  Отработка Планов, схем и порядка 100 процентного оповещения членов подведомственных противопаводковых комиссий (членов КЧС и ПБ), а также населения (персонала), находящегося на территории ответственности, об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением снеговых талых и паводковых вод, с задействованием для этого местного (объектового) радиоузла, местной газеты и посыльных | до 15 марта  | Председатели КЧС и ПБ всех уровней во взаимодействии с отделом ГО, ЧС и мобподготовки администрации Кан-ского района. Восточный центр телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 8 | Разработка «Сводного плана защиты мостов, водозаборов, гидротехнических сооружений, ЛЭП, автомобильных и железных дорог в Канском районе в период весеннего паводка 2017 года» и его реализация, в том числе в своем составе предусматривающем: | до 1 апреля | Отдел ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района сов-местно с Главами сель-советов и руководителями организаций района (по согласованию), являющимися владельцами соответствующих объектов.. |
| * подготовку затороопасных участков малых рек Анцирского, Большеуринского Краснокурышинского, Терского и Филимоновского сельсоветов к безаварийному пропуску половодья путем ослабления прочности льда (пиление, чернение) и расчистки русел от тальника;
 | 13-31 марта |
| * очистку водосбросов гидротехнических сооружений, водопропускных труб на автодорогах, а также подмостового пространства от наледи, снега, мусора;
 | до 1 апреля |
| * укрепление (отсыпка, поднятие) плотин, дамб, а также участков автодорог в местах прохождения снеговых талых и паводковых вод;
 | до 1 апреля |
| * при необходимости - понижение уровней воды в прудах;
 | до 1 апреля |
| * укрепление опор мостов, мачт ЛЭП на период ледохода.
 | до 1 апреля |
| 9 | Проведение обследования гидротехнических сооружений Канского района *(плотин, дамб)*, а такжеводопропускных труб, мостов, электроподстанций, опор линий электропередач и линий связи, а также других потенциально- опасных объектов и участков автодорог, попадающих в зоны затопления по их готовности к пропуску снеговых талых и паводковых вод, с рассмотрением результатов обследования на заседаниях КЧС и ПБ района или на аппаратных совещаниях у Главы района. | с 20 марта по 8 апреля | Отдел ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района и МКУ «Управление строительства, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» совместно с главами сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 10 | Создание и подготовка сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, с представлением соответствующего Списка сил и средств в отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района, *в том числе:*  |  | Главы сельсоветов и руководители организаций Канского района, отдел ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района (по согласованию) |
| * врачебных бригад для оказания медицинской помощи пострадавшим;
 | до 17 марта | Главный врач КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (по согласо-ванию) |
| * групп (постов) охраны общественного порядка, для обеспечения сохранности имущества граждан и организаций района, предотвращению и пресечению мародерства в зонах наводнения;
 | до 17 марта  | Главы сельсоветов совместно с участко-выми инспекторами МО МВД «Канское» (по согласованию). |
| * инженерной техники, автомобилей и оборудования, задействуемых для проведения неотложных работ в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (расчистки завалов, восстановления дорог и мостов, линий связи, энергоснабжения, водоснабжения, проведения обеззараживания жилых домов, объектов производственного и социального назначения, приусадебных участков граждан и подведомственной территории);
 | до 17 марта | Главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласованию) |
| * сил и средств на случай выхода из строя водозаборных сооружений, обеспечивающих питьевой водой население в с. Бражное (водозабор ООО «Браженский ЖЭК»), в с. Филимоново (водозабор – ООО «Филимоновский МКК»), в с. Таежное (водозабор – ООО «ЖЭК Восточный»), в с. Чечеул (водозабор ООО «ЖКС Чечеульский»), а также 8 населенных пунктов северной части Канского района, обеспечивающихся водой от водозабора ООО «Стройводхоз»;
 | до 1 апреля | Руководители соответствующих предприятий ЖКХ Канского района (по согласованию); начальник МКУ «Управление строи-тельства, ЖКХ и ООПС администрации Канского района |
| * сил и средств для медицинского обеспечения мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий в зонах наводнения.
 | до 1 апреля | Главный врач КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (по согласованию) |
| 11 | Проведение в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 05.04. 2013 г. № 44-ФЗ предварительного отбора поставщиков в целях осуществления закупок у них товаров, работ, услуг необхо-димых для первоочередного обеспечения населения в зонах наводнения и местах его размещения по эвакуации, а также проведения аварийно-спасательных и других работ направленных на минимизацию материальных потерь, локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа. |  | Глава Канского района Начальник отдела ГО,ЧС и мобпод-готовки администрации Канского района, Главы сельсоветов Канского района (по согласова-нию) |
| 12 | Проведение корректировки планов взаимодействия с находящимися на территории соответствующего ОМСУ аварийными, спасательными и другими службами в целях оказания помощи в спасении жизни и здоровья людей, их всестороннего обеспечения и проведения аварийно – восстановительных работ. | до 13 марта  | Главы сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 13 | Информационное обеспечение противопаводковых мероприятий, в том числе в своем составе предусматривающих: |  |  |
| * подготовку и публикацию Обращения Главы Канского района к населению района в связи с предстоящим паводком 2017 года;
 | 6-13 марта | Глава Канского района, отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района |
| * разработку и публикацию Памятки населению о действиях при наводнении с её тиражированием и доведением до каждой семьи, попадающей в зону затопления;
 | 1-13 марта |
| * информирование через районные СМИ и СМИ сельсоветов Канского района граждан, попадающих в зоны затопления от снеговых талых и паводковых вод, о складывающейся и прогнозируемой на территории сельсовета паводковой обстановке, разъяснения им необходимости принятия мер по очистке своих подворий и водостоков от снега, сохранению имущества и материальных ценностей, а также порядка действий граждан в случае подтопления с вручением им соответствующих памяток.
 | март, апрель | Главы сельсоветов Канского района (по согласованию) через сходы граждан, методом проведения подворных обходов. Руководители организаций района (по согласованию) через собрания в трудовых коллективах. |
| 14 | Приобретение и оборудование зон затопления системами громкоговорящей связи в целях своевременного доведения до населения информации о складывающейся паводковой обстановке, назначение ответственных за её передачу. | до 1 апреля | Главы сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 15 | Организация обучения населения (в т.ч. подведомственного персонала) приёмам оказания первой само – и взаимопомощи при поражениях и травмах от воздействия опасных факторов, которые могут возникнуть при наводнении, способам проведения обеззараживания приусадебных участков и жилых помещений, основным санитарно – гигиеническим требованиям, обращая при этом особое внимание на вопросы обеспечения здоровья и безопасности детей. | В течение марта апреля месяцев | Главы сельсоветов Канского района (по согласованию) через УКП ГО и ЧС с привлечением меди-цинских работников, ветврачей, препода-вателей ОБЖ учебных заведений территорий. Руководитель МКУ «Управления образова-ния администрации Канского района». Руководители органи-заций Канского района (по согласованию) |
| 16 | Создание, запасов необходимых для проведения аварийно-спасательных работ и обеспечения пострадавшего от паводковых проявлений населения материальных средств *(ГСМ, медикаменты, биопреппараты, дезосредства, инертные материалы, продовольствие, предметов первой необходимости: теплая верхняя одежда, принадлежности для сна и отдыха, в том числе кровати, матрацы, одеяла, подушки, постельное белье, посуда моющие средства)* в том числе путем предварительного отбора поставщиков в целях осуществления закупок у них вышеперечисленных материальных средств в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа. | До 10 апреля | Глава Канского района Отдел ГО,ЧС и мобпод-готовки администрации Канского района, Главы сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 17 | Проведение совместной командно – штабной тренировки с органами управления и силами муниципального и объектовых звеньев РСЧС сельского поселения по отработке действий должностных лиц при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводковыми явлениями. | 3-4 апреля | Начальник отдела ГО, ЧС и мобподготовки администрации района, Главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласованию) |
| 18 | Заседания районной, а также местных и объектовых КЧС и ПБ с заслушиванием глав сельсоветов и руководителей организаций о подготовке к предстоящему паводку, вопросам организация всестороннего и эффективного взаимодействия ОМСУ и организаций Канского района с аварийными службами, обеспечивающими жизнедеятельность населения Канского района *(электросети, теплоснабжение, водоснабжение, здравоохранение, торговля),* с закрепление порядка взаимодействия решением Канской районной КЧС и ПБ, а также выполнению ими других мероприятий настоящего плана. | Март, апрель, при необходимости- май . | Председатели и секретари КЧС и ПБ соответствующих уровней Канского районного звена РСЧС (по согласованию) |
| 19 | Проверка готовности Пунктов временного размещения граждан к приему эвакуируемых из зон затопления, а именно: его оснащения и обеспеченности необходимыми материально – техническими средствами (кухонно – столовым комплексом, медицинским пунктом, комнатой матери и ребенка, пунктом водоснабжения, спальными принадлежностями, умывальниками, мусоросборниками, туалетами), соблюдения санитарных условий, норм и правил (площади, водоснабжения, теплоснабжения, канализации, туалета). | 20-31 марта | Комиссия в составе заместителя Главы Канского района по социальным вопросам и соответствующих специалистов и Глав сельсоветов Канского района (по согласованию), задействованных в подготовке и проведении на территории Канского района противопаводковых мероприятий |
| 20 | Организация сбора оперативных данных о складывающейся обстановке: о начале вскрытия рек, сроках паводка и ожидаемом уровне воды, которые доводить до руководителей территорий и предприятий Канского района. | с 20 марта | Сотрудники отдела ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района через глав сельсоветов Канского района (по согласованию). |
| ***б) мероприятия в период ледохода и половодья:*** |
| 1 | Проведение заседания районной КЧС и ПБ, на котором принять решения о введении в пределах конкретной территории Канского района одного из следующих режимов функционирования Канского районного звена краевой подсистемы РСЧС:* режима повышенной готовности
 | Через Ч+2 часа после начала ледо-хода, на срок 2 суток или при уровне воды в р.Кан 350 см. и прогнозе на его дальней-шее повыше-ние до уровня 390 см. | Председатель районной КЧС и ПБ, руководитель администрации Канского района |
|  | * режима чрезвычайной ситуации
 | При уровне воды в р.Кан 390 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение | Председатель районной КЧС и ПБ, руководитель администрации Канского района  |
| 2 | Организация круглосуточного мониторинга за происходящими процессами снеготаяния и уровнем воды в реках и прудах, находящихся на территории ответственности | круглосуточно | Сотрудники отдела ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района, Главы сельсоветов Канского района (по согласованию). |
| 3 | Информирование (оповещение) населения об угрозе затопления и о складывающейся паводковой обстановке в бассейне р. Кан и р. Большая Уря с задействованием всех имеющихся средств связи и оповещения, в том числе путём проведения сходов (собраний) жителей, методом подворного обхода, в ходе которых разъяснять населению его действия и действия органов власти в паводковый период. | В течение суток неменее 3-х раз | Сотрудники отдела ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района через глав сельсоветов Канского района (по согласованию). |
| 4 | Доведение до граждан, попадающих в зоны затопления, письменного уведомления (согласованного с юристами) о временном их отселении из зон затопления. | При уровне воды в р.Кан 390 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение | Главы сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 5 | Организация круглосуточного дежурства членов КЧС и ПБ (противопаводковых комиссий) всех уровней районного звена РСЧС в целях оперативного реагирования на возможные проявления опасных факторов паводковых явлений и обмена паводковой информацией в звене: администрация сельсовета, организация - районная КЧС и ПБ, не менее 6 раз в сутки. | Через Ч+2 часа после начала ледохода, на срок 2 суток или при уровне воды в р.Кан 350 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение | Руководители КЧС и ПБ органов местного самоуправления и организаций Канского района (по согласованию). |
| 6. | Корректировка, применительно к складывающейся паводковой обстановке планов - расчётов на проведение аварийно – спасательных и других неотложных работ по минимизации опасных факторов и ликвидации последствий паводковых ЧС. | В течение 6-8 часов при уровне воды в р.Кан 370 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение до уровня более 400 см. | Отдел ГО, ЧС и моб-подготовки администра-ции Канского района, Главы сельсоветов и руководители организаций (по согласованию) Канского района в соответствии с имеющимися расчетами и планами. |
| 7 | Приведение в готовность к действиям по предназначению Пунктов временного размещения граждан, эвакуируемых из зон затопления, а также мест для размещения эвакуируемых сельхозживотных и материальных ценностей | ч+48 час. с момента введения «Режима повышеннойготовности» | Главы сельсоветов Канского района по согласованию |
| 8 | Организация круглосуточного дежурства нештатных водомерных постов в н.п.: Подъянда, Подояйск, Амонаш, Бражное, М-Уря, Бережки, Левобережный, Филимоново, Тарай, Терское, Красный Курыш, Новый Путь, Чечеул с представлением данных об уровне воды в р. Кан и Б-Уря не менее 4 - 8 раз в сутки в отдел ГО, ЧС, мобподготовки и охраны труда администрации района. | Через Ч+4 часа. при достижении уровня воды в р. Кан до 350 см. и прог-нозе на его дальнейшее повышение до уровня более 400 см. | Главы Анцирского, Амонашенского, Браженского, Большеуринского, Филимоновского, Терского, Краснокурышинского, Чечеульского сельсоветов, по согласованию |
| 9 | Приведение *(при необходимости, в зависимости от складывающейся паводковой обстановки)* в готовность сил и средств соответствующих уровней Канского районного звена РСЧС к проведению аварийно – спасательных и других неотложных работ, в том числе: * плавсредств;
* мобильных бригад для оказания помощи в эвакуации маломобильным группам населения (дети, пенсионеры, инвалиды);
* пунктов временного размещения граждан;
* добровольных народных дружин;
* бригад скорой медицинской помощи (медпунктов, санпостов);
* автотранспорта;
* бригад по ремонту дорог и мостов
 | В течение 6-8 часов при уровне воды в р.Кан 370 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение до уровня более 400 см | Главы сельсоветов и руководители организаций (по согласованию) Канского района в соответствии с имеющимися расчетами и планам |
| 10 | Организация защиты населения, сельхозживотных и материальных ценностей предусматривающая: | При угрозезатопления | Главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласованию) с задействованием мобильных бригад и жителей населенных пунктов Канского района |
| * поднятие на чердачные помещения и другие безопасные уровни личного имущества граждан и материальных ценностей организаций;
 |
| * по факту превышения сверхнормативной приточности прудов- проведение в них принудительного спуска;
 |
| * при необходимости – эвакуацию населения, сельхозживотных и материальных ценностей из зон подтопления (затопления) в безопасные места или населенные пункты, согласно имеющихся планов-расчетов;
 | При угрозе и началезатоплениятерриторий населенных пунктов |
| * организацию защищенности мест складирования эвакуируемого имущества от погодных условий и его охрана;
 |
| * безаварийную остановку производства, в том числе: водозаборных сооружений
 |
| * охрану территорий оказавшихся в зоне наводнения: жилых домов, объектов производственного и социального назначения.
 |
| 11 | Организация взаимодействия с управлением ГОЧС г. Канска, а также структурными подразделениями ГУ МЧС России по Красноярскому краю по выделению сил и средств для оказания помощи Канскому району в спасении жизни и здоровья людей, проведения спасательных работ в зонах наводнения района. | Постоянно,исходя из складывающейся обстановки | Председатель и секретарь районной КЧС и ПБ |
| 12 | Организация всестороннего обеспечения населения в зонах наводнения и местах его размещения по эвакуации хлебом, горячей пищей и другими продуктами питания и предметами первой необходимости | Круглосуточно | Глава Канского района, Главы сельсоветов, руководители организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Канского района деятельность в сфере продажи населению Канского района продовольственных товаров (по согласованию). |
|  |
| ***в) мероприятия по ликвидации последствий паводка:*** |
| 1 | Уточнение сложившейся паводковой обстановки на конкретной территории Канского района, определение объема и порядка проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС, закрепление участков и ответственных за проведением данных- работ. | С началомспада уровняводы | Оперативные группы районной КЧС и ПБ и с привлечением глав сельсоветов района, руководителей и специалистов объектов экономики района (по согласованию). |
| 2 | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее- АСДНР) в зонах чрезвычайных ситуаций, в том числе:* при необходимости – спасение населения из зон затопления, оказание ему первой медицинской помощи;
* расчистка завалов;
* восстановление дорог и мостов;
* восстановление линий связи, энергоснабжения, водоснабжения;
* проведение обеззараживания жилых домов, объектов производственного и социального назначения, приусадебных участков граждан и подведомственной территории.
 | Согласно план-графика проведения АСДНР | Главы сельсоветов и руководители организаций Канского района, а также организаций г. Канска, специально уполномоченных на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС на территории Канского района, в том числе (по согласованию): КГБУЗ «Канская межрайонная больница», Восточный центр телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Ростелеком», Канские ВЭС, Канский филиал ГП № 2 «КрайДЭО», КГКУ «Канский отдел ветеринарии», МО МВД России «Канский» |
| 3 | Оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим от наводнения. | В течение месяца, с момента соответствующего обращения граждан | Руководитель МКУ «Финансовое управление администрации Канского района», начальник отдела ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района, главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласованию). |
| 4 | Подготовка и направление в Правительство Красноярского края ходатайства и комплекта документов по оказанию финансовой помощи Канскому району необходимой на финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением. | В течение 5-12 дней после прекращения действия характерных для данной ЧС опасных факторов. | Глава Канского района и начальник отдела ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района совместно с главами сельсоветов и руководителями организаций Канского района (по согласованию). |

Начальник отдела ГО,ЧС и мобподготовки

администрации Канского района С.А. Подлепенец

Приложение № 2

к постановлению

администрации Канского района

от 08.02.2017 № 68-пг

# РАСЧЕТ

# закрепления населенных пунктов Канского района для размещения населения эвакуируемого из зон возможного затопления (наводнения) Канского района в 2017 году

| № п/п | Наименованиенаселенных пунктов Канского района находящихся в зонах возможного затопления от реки Кан и реки Большая Уря*(исходя из максимального уровня половодья на р. Кан 562 см. в 1960 г. и на р. Б-Уря-501 см. в 2006г.)* | Ориентировочноемаксимальное количество населения *(по спискам 2016 г.),* подлежащего эвакуации | Наименованиенаселенных пунктов Канского района закрепленных для размещения эвакуируемого населения  |
| --- | --- | --- | --- |
| *1. по Амонашенскому сельсовету* |
| 1 | д.Подъянда | 65 | с. Верхний Амонаш Верх-Амонашенского сельсовета |
| 2 | с.Амонаш | 32 | с. Верхний Амонаш Верх-Амонашенского сельсовета  |
| 3 | д. Тарай | 12 | д. Тарай, Амонашенского сельсовета |
| *2. по Браженскому сельсовету* |
| 4 | с. Бражное | 70 | с. БражноеБраженского сельсо-вета |
| *3. по Чечеульскому сельсовету* |
| 5 | д.Новый Путь | 53 | с. Чечеул Чечеульского сельсовета |
| 6 | с. Чечеул | 10 | с. Чечеул Чечеульского сельсовета |
|  *4. по Филимоновскому сельсовету* |
| 7 | д. Бережки | 44 | с. Филимоново Филимоновского сельсовета |
| 8 | с.Левобережное | 28 | с. Филимоново Филимоновского сельсовета |
| 9 | с.Филимоново | 103 | с. Филимоново Филимоновского сельсовета |
| *5. по Терскому сельсовету* |
| 10 | с.Красный Маяк | 14 | с. Красный Маяк Терского сельсовета  |
| 11 | с.Терское | 38 | с. Красный Маяк Терского сельсовета  |
| *6. по Анцирскому сельсовету* |
| 12 | д.Подояйск  | 54 | с. Анцирь Анцирского сельсовета |
| *7. по Краснокурышинскому сельсовету* |
| 13 | с.Красный Курыш | 91 | с. Красный Курыш, Краснокурышинского сельсовета |
|  14 | д.Пермяково | 35 | с. Красный Курыш, Краснокурышинского сельсовета |
| *8. по Большеуринскому сельсовету* |
| 16 | д. Малая Уря | 6 | с. Малая Уря сельсовета  |
|  | Итого по району | **655** |  |

Начальник отдела ГО,ЧС и мобподготовки

администрации Канского района С.А. Подлепенец

Приложение № 3

к постановлению

администрации Канского района

от 08.02.2017 № 68-пг

## НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЁМЫ

## создания органами местного самоуправления Канского района резервов

## продуктов питания, вещевого имущества и предметов первой необходимости для обеспечения населения в зонах затопления и местах его размещения по эвакуации в 2017 году

***а) продукты питания***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование продуктов  | Норма (*грамм* *на 1 чел.* *в сутки)* | потребностьна 7 дней для 1 чел. (кг) |
| 1 | Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта | 250 | 1,75 |
| 2 | Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта | 250 | 1,75 |
| 3 | Мука пшеничная 2 сорта | 15 | 0,105 |
| 4 | Крупа разная | 60 | 0,42 |
| 5 | Макаронные изделия | 20 | 0,14 |
| 6 | Молоко и молокопродукты | 200 | 1,40 |
| 7 | Мясо и мясопродукты | 60 | 0,588 |
| 8 | Рыба и рыбопродукты | 25 | 0,175 |
| 9 | Жиры | 30 | 0,21 |
| 10 | Сахар | 40 | 0,28 |
| 11 | Картофель | 300 | 2,1 |
| 12 | Овощи | 120 | 0,84 |
| 13 | Соль | 20 | 0,14 |
| 14 | Чай | 1 | 0,007 |

 ***б) вещевое имущество и предметы первой необходимости***

| №№пп | Наименованиематериальных ресурсов |  Единица измерения |   Количество  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Палатки | шт. |  Не менее 3 шт. для каждого населенного пункта попадающего в зону затопления в целях развертывания (размещения в них) медпункта, группы охраны общественного порядка, места приема пищи |
| 2 | Кровати, раскладушки | шт. | Из расчета не менее 1 шт. на 1 эвакуируемого человека, в возрасте от 7 лет включительно и старше, размещаемого на Пункте временного размещения граждан |
| 3 | Постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла, простыни, наволочки, полотенца) | компл. | Из расчета 1 компл. на 1 эвакуируемого человека, в возрасте от 7 лет включительно и старше, размещаемого на Пункте временного размещения граждан |
| 4 | Посуда | компл. | Из расчета 1 компл.. на 1 эвакуируемого человека, размещаемого на Пункте временного размещения граждан |
| 5 | Мыло | г/чел/7дней | Из расчета 50 г. на 1 эвакуируемого человека на 7 дней, размещаемого на Пункте временного размещения граждан |
| 6 | Переносные осветительные приборы | Шт. | Из расчета не менее 1 шт. на каждое структурное подразделение Пункта временного размещения граждан и размещаемых на границах зон затопления каждого населенного пункта медпункта, группы охраны общественного порядка, места приема пищи |
| 7 | Тепловые пушки или другие отопительные агрегаты | Шт. | Из расчета не менее 1 шт. на каждое спальное помещение Пункта временного размещения граждан |
| 8 | Емкости для питьевой воды (фляги металлические) | Шт. | Из расчета 100 процентного обеспечения размещаемого на Пункте временного размещения граждан эваконаселения по норме не менее 10 литров на человека в сутки |
| 9 | Чайник металлический | Шт. | Из расчета 1 шт. на 10 человек эваконаселения размещаемого на Пункте временного размещения граждан  |

**Примечание**: Настоящие рекомендации подготовлены на основании Методических рекомендаций (2011 г.) Сибирского регионального центра МЧС России по организации деятельности по резервам финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Начальник отдела ГО,ЧС и мобподготовки

администрации Канского района С.А. Подлепенец