АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04. 2019 г.                                        г. Канск                                        № 232-пг

Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Канского района к осенне-зимнему отопительному периоду 2019-2020 годов

В целях качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса Канского района к осенне-зимнему отопительному периоду    2019-2020 годов, руководствуясь статьями 38, 40 Устава Канского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Канского района к осенне-зимнему отопительному периоду 2019-2020 годов» согласно приложению № 1.

2. МКУ «УС, ЖКХ и ООПС  администрации Канского района»  (Ковалев К.С.) осуществлять контроль по выполнению мероприятий             по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду    2019-2020 годов объектов коммунального назначения и жилищного фонда, организовать           и обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района. Особое внимание уделить объектам жизнеобеспечения населения, находящимся        на балансе сельскохозяйственных и других предприятий.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем            его публикации в официальном печатном издании «Вести Канского района»,  подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Канского района	                                                                    А.А. Заруцкий

Приложение №1

к Постановлению Главы Канского района

от « 18 »  04.  2019 г. № 232-пг

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Канского района к осенне-зимнему

отопительному периоду  2019-2020 годов.

ООО «ЖКХ Чечеульское»

| №№ пп | Наименование мероприятия, объекта | Ед. изм. | Кол- во | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Материалы, оборудование, мероприятия |  | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Краевой бюджет | Местн ый бюджет | Сред ства предпр. | За счет тарифа | наименование | Ед. изм. | Кол- во | Стои мость тыс. руб. | Срок исполне ния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| с. Чечеул |
| Котельный цех № 1 |
| 1 | Котел №№ 5; 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Гидравлическое испытание котлов тепловых сетей | шт | 2 | 6,0 |  |  |  | 6,0 | Вода компрессор | м3 шт | 100 1 | 5 | 01.06.2019-31.08.2019 |  |
|  | Замена дымососа котельный цех № 1 с. Чечеул, Канского района | шт | 1 | 395,562 |  |  |  | 395,562 | Дымосос Дн-12,5 | шт | 1 | 344,3 | 31.08.2019 |  |
| 1.34 | Ревизия запорной арматуры | шт | 14 | 10,64 |  |  |  | 10,64 | Сальниковая набивка Паронит | Кг м2 | 5 10 | 2,2 1 | 31.08.2019 |  |
| 1.4 | Очистка поверхностей нагрева котла | м2 | 10 | 7,5 |  |  |  | 7,5 | Компрессор Щетки металл. | Шт шт | 1 20 | 4 1 |  |  |
| 1.5 | Поверка манометров | шт | 16 | 15,0 |  |  |  | 15 | манометры | шт | 16 | 15 | 31.08.2019 |  |
| 1.6 | Ремонт ПМЗ | шт | 4 | 26,4 |  |  |  | 26,4 | Подшипник № 208 Лоток верхний | Шт шт | 4 2 | 4,0 13,0 | 31.08.2019 |  |
| 2 | Золоудаление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Замена опорных роликов | шт | 8 | 16,2 |  |  |  | 16,2 | Труба Ø102мм | м | 8 | 8,52 | 31.08.2019 |  |
| 3 | Углеподача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление и монтаж опорных роликов | шт | 10 | 25,4 |  |  |  | 25,4 | Труба Ø102мм Подшипник № 208 | М шт | 10 20 | 8,52 7,0 | 31.08.2019 |  |
| 4 | Инженерные сети котельного цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт сетевых насосов | шт | 2 | 3,0 |  |  |  | 3,0 | Сальниковая набивка Паронит | Кг м2 | 0,5 0,5 | 0,2 0,1 | 31.08.2019 |  |
| 4.3 | Ремонт подпиточных насосов | шт | 2 | 3,0 |  |  |  | 3,0 | Сальниковая набивка Паронит | Кг м2 | 0,5 0,5 | 0,2 0,1 | 31.08.2019 |  |
|  | Замена сетевого насоса | шт | 1 | 357,721 |  |  |  | 357,721 | Сетевой насос Д 315/71 | шт | 1 | 276,8 | 31.08.2019 |  |
| 4.3 | Замена задвижек на шаровые краны | шт | 4 | 52,0 |  |  |  | 52,0 | Кран шаровый Ду-150 | шт | 4 | 40,0 | 31.08.2019 |  |
| 4.4 | Ремонт насоса сырой воды | шт | 2 | 3,0 |  |  |  | 3,0 | Сальниковая набивка Паронит | Кг м2 | 0,5 0,5 | 0,2 0,1 | 31.08.2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 921,423 |  |  |  | 921,423 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети с. Чечеул |
| 1 | Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 1 до ТК-1 с. Чечеул | м | 84 | 1960,276 |  |  |  | 1960,276 | Труба сталь Ду 273 теплоизоляция | М м | 167 176 | 900,0 100,2 | 31.08.2019 |  |
| 2 | Реконструкция водопроводных колодцев с заменой водоразборных колонок, с. Чечеул | шт | 5 | 234,987 |  |  |  | 234,987 | Кольца ЖБИ Водоразборные колонки | Шт шт | 15 1 | 89,6 15,0 | 31.08.2019 |  |
| 3 | Реконструкция канализационных колодцев, с. Чечеул | шт | 10 | 267,668 |  |  |  | 267,668 | Кольца ж/б Плиты ж/б | шт шт | 30 10 | 150,0 30,0 | 31.08.2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 2462,931 |  |  |  | 2462,931 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 3384,354 |  |  |  | 3384,354 |  |  |  |  |  |  |
| С. Верхний Амонаш |
| Котельный цех № 2 |
| 1 | Поверка манометров | шт | 16 | 13,0 |  |  |  | 13,0 | манометры | шт | 16 | 13,0 | 31.08.2019 |  |
| 2 | Замена колосников | шт | 14 | 40,0 |  |  |  | 408,0 | колосник | шт | 14 | 35,0 | 31.08.2019 |  |
| 3 | Ремонт сетевых насосов | шт | 1 | 1,0 |  |  |  | 1,0 | Сальниковая набивка Паронит подшипник | Кг м2 шт | 0,5 1 1 | 0,2 0,2 | 31.08.2019 |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | 6,0 |  |  |  | 6,0 | Сальниковая набивка Паронит | Кг м2 | 6 10 | 2,2 1 | 31.08.2019 |  |
| 5 | Ремонт стены бункера топлива | шт | 3 | 30,0 |  |  |  | 30,0 | Сталь листовая 5 мм | М2 | 10 | 25,0 | 31.08.2019 |  |
|  | Замена водогрейного котла марки КВр-0,63 на котел КВр-0,93 | шт | 1 | 776,991 |  |  |  | 776,991 | Котел КВр-0,93 | шт | 1 | 458,6 | 31.08.2019 |  |
|  | Замена дымососа ДН-8 | шт | 2 | 340,756 |  |  |  | 340,756 | Дымосос ДН-8 | шт | 2 | 240,0 | 31.08.2019 |  |
|  | Замена сетевого насоса 4К6 на К-100-65-200 | шт | 1 | 164,062 |  |  |  | 164,062 | Насос К-100-65-200 | шт | 1 | 58,0 | 31.08.2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 1371,809 |  |  |  | 1371,809 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети с. В-Амонаш |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 24 | 3,0 |  |  |  | 3,0 | Сальниковая набивка Паронит | Кг м2 | 3 3 | 0,9 0,8 | 31.08.2019 |  |
| 3 | Ремонт водопроводных колодцев | шт | 2 | 45,0 |  |  |  | 45,0 | Кольца ж/б плита | Шт шт | 6 2 | 27,0 4,0 | 31.08.2019 |  |
| 6 | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 18,0 |  |  |  | 18,0 | Кран шаровый ду 80 Кран шаровый ду 100 | Шт шт | 2 2 | 7,0 9,0 | 31.08.2019 |  |
|  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-14 по ул. Цетральная с. В-Амонаш | м | 42 | 240,819 |  |  |  | 240,819 | Труба сталь Ду 100 теплоизоляция | М м | 84 84 | 67,0 14,5 | 31.08.2019 |  |
|  | Реконструкция водонапорной башни № 1 с заменой глубинного насоса с. В-Амонаш | шт | 1 | 274,008 |  |  |  | 274,008 | Сталь листовая Насос ЭЦВ 6-6,5-140 | М2 шт | 300 1 | 100,0 31,65 | 31.08.2019 |  |
|  | Реконструкция канализационных колодцев, с. В-Амонаш | шт | 4 | 123,129 |  |  |  | 123,129 | Кольца ж/б Плиты ж/б | шт шт | 12 4 | 60,0 12,0 | 31.08.2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 703,956 |  |  |  | 703,956 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 2075,765 |  |  |  | 2075,765 |  |  |  |  |  |  |
| п. Шахтинский |
|  | Реконструкция водопроводных колодцев с заменой водоразборных колонок п. Шахтинский | шт | 1 | 65,26 |  |  |  | 65,26 | Кольца ж/б Плиты ж/б | шт шт | 3 1 | 12,0 3,0 | 31.08.2019 |  |
| п. Краснополянск |
|  | Реконструкция водонапорной башни с заменой глубинного насоса п.Краснополянск | шт | 1 | 46,706 |  |  |  | 46,706 | Насос ЭЦВ 6-6,5-80 | шт | 1 | 31,65 | 31.08.2019 |  |
| д. Зеленая Дубрава |
|  | Реконструкция водонапорной башни с заменой глубинного насоса п. Зеленая Дубрава | шт | 1 | 147,256 |  |  |  | 147,256 | Насос ЭЦВ 6-6,5-140 | шт | 1 | 31,65 | 31.08.2019 |  |
| п. Дорожный |
|  | Реконструкция водонапорной башни с заменой глубинного насоса п. Дорожный | шт | 1 | 86,807 |  |  |  | 86,807 | Насос ЭЦВ 6-4,5-140 | шт | 1 | 31,65 | 31.08.2019 |  |
|  | Всего: |  |  | 5806,148 |  |  |  | 5806,148 |  |  |  |  |  |  |

ООО «Ресурс»

| с. Красный Курыш |
| --- |
| 1 | Котельные и теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Промывка тепловых сетей | м | 2876 | 5,2 |  |  | 5,2 |  | Вода компрессор | м3 шт | 100 1 | 5,48 | 06.2019 |  |
| 1.3 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2876 | 2,86 |  |  | 2,86 |  |  |  |  | 3 | 05.2019 |  |
| 1.4 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2876 | 4,94 |  |  | 4,94 |  |  |  |  | 5.2 | 05.2019 |  |
| 1.5 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 15 | 15,6 |  |  |  | 15,6 | Метизы Паранит Набивка сальн. Литол Подшипники Эмаль | кг м2 кг кг шт кг | 15 3 15 20 30 20 | 16,44 | 06.2019 |  |
| 1.6 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 80 | 19,5 |  |  |  | 19,5 | Задвижки Метизы Паранит Набивка сальн. | шт кг м2 кг | 4 15 1 15 | 20,55 | 07.2019 |  |
| 1.7 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 3 | 5,2 |  |  | 5,2 |  | Компрессор Щетки металл. | шт шт | 1 20 | 4,4 1,1 | 06.2019 |  |
| 1.8 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 | 3 | 2,08 |  |  | 2,08 |  | Кирпич цемент | шт кг | 500 | 1,1 1,1 | 06.2019 |  |
| 1.9 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 2 | 9,1 |  |  |  | 9,1 | Железо листовое метизы | кг кг | 100 5 | 9,6 | 07.2019 |  |
| 1.10 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 3 | 2,08 |  |  | 2,08 |  | Ручной пресс Кирпич Труба Электроды Кислород пропан | шт шт кг кг м3 м3 | 300 40 8 64 60 | 0,55 0,33 1,1 0,11 0,11 | 08.2019 |  |
| 1.11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 10 | 3,12 |  |  | 3,12 |  | манометры | шт | 10 | 3,28 | 05.2019 |  |
| 1.12 | Частичный ремонт обмуровки котлов | шт | 3 | 2,34 |  |  |  | 2,34 | Кирпич Глина Известь краска | шт кг кг кг | 400 10 10 | 2,46 | 08.2019 |  |
| 1.13 | Опрессовка тепловых сетей | м | 2876 | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 1,37 | 08.2019 |  |
| 1.14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 100 | 1,56 |  |  | 1,56 |  | Изовер Вяз.проволока | М2 кг | 100 | 1,37 0,27 | 06.2019 |  |
| 1.15 | Ремонт фундамента дымовой трубы | шт | 1 |  |  |  |  |  | Кирпич огнеупорный Цемент Гравий рубероид | шт кг м3 рул. | 400 100 1 1 |  | 07.2019 |  |
| 1.16 | Чистка зольной ямы, изготовление решетки безопасности, обнесение зольной ямы забором | шт | 1 | 5,46 |  |  |  | 5,46 | Столбы Доска Доска заборная гвозди | шт м3 м3 кг | 25 4 5 4 | 5,75 | 07.2019 |  |
| 1.17 | Ремонт защитного короба теплотрассы |  |  | 10,4 |  |  |  | 10,4 | Доска 25мм | м3 | 5 | 10,96 | 07.2019 |  |
| 1.18 | Ремонт колодцев | шт | 3 | 13 |  |  |  | 13 | Брус Гвозди 200мм | м3 кг | 2 10 | 13,7 | 07.2019 |  |
| 1.19 | Замена вентилей и сгонов в колодцах |  |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 | Вентиль Д-32 Сгон Д-32 | шт шт | 10 14 | 3,84 | 07.2019 |  |
| 1.20 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 8,06 |  |  | 8,06 |  | Цемент Известь Песок краска | Кг кг кг кг | 50 20 50 | 0,66 0,66 3,29 3,89 | 08.2019 |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка,ревизия, ремонт и замена электрооборудования | шт | 30 | 11,7 |  |  |  | 11,7 | Кабель Пускатель автомат | м шт шт | 300 15 15 | 12,33 | 07.2019 |  |
| 2.2 | Установка фотореле на наружное освещение | шт | 1 | 2,08 |  |  |  | 2,08 | Фотореле Провод ШВС 3*0,5 | шт м | 1 15 | 2,19 | 06.2019 |  |
| 2.3 | Ревизия эл. двигателей | шт | 3 | 0,52 |  |  | 0,52 |  | литол | кг | 2 | 0,55 | 09.2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 129,74 |  |  | 36,92 | 92,82 |  |  |  |  |  |  |
| с. Таежное |
| 3 | Подъемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена вентилей | шт | 60 | 3,12 |  |  |  | 3,12 | Вентиль д-15 Вентиль д-20 Вентиль д-25 | шт шт шт | 3 4 2 | 3,29 | 06.2019 |  |
| 3.2 | Очистка приемного колодца на 1-ом подъеме | шт | 1 | 7,28 |  |  | 7,28 |  | Грязевой насос | шт | 1 | 7,67 | 07.2019 |  |
| 3.3 | Очистка и утепление смотровых колодцев на р.Курышка | шт | 3 | 3,12 |  |  | 3,12 |  | Опилки Доска 50мм | м3 м3 | 2 1 | 3,29 | 08.2019 |  |
| 3.4 | Ремонт ограждения санзон 1и 2 подъемы |  |  | 20,8 |  |  |  | 20,8 | Столбы Доска 50мм Доска заборная Гвозди 70мм Гвозди 120мм | шт м3 м3 кг кг | 50 2 10 7 7 | 21,92 | 08.2019 |  |
| 3.5 | Утепление потолочного перекрытия, входных дверей на 2-ом подъеме |  |  | 5,5224 |  |  | 5,5224 |  | Опилки воилок | м3 м2 | 3 3 | 5,82 | 08.2019 |  |
| 3.6 | Косметический ремонт станции 1-го подъема | Шт | 1 | 26 |  |  |  | 26 | Цемент Песок Краска белая Краска черная Краска голубая Краска красная | кг кг кг кг кг кг | 10 5 9 10 1 | 27,4 | 07.2019 |  |
| 3.7 | Косметический ремонт станции 2-го подъема | шт | 1 | 17,68 |  |  |  | 17,68 | Цемент Песок Краска белая Краска черная Краска голубая Краска красная | кг кг кг кг кг кг | 15 5 9 10 1 | 18,63 | 07.2019 |  |
| 4 | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ограждение сан.зон зданий котельных с.Таежное | м |  | 15,6 |  |  |  | 15,6 | Столбики Доска 50мм Доска заборная | шт м3 м3 | 100 5 10 | 16,44 | 08.2019 |  |
| 4.2 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 | 7 | 3,12 |  |  | 3,12 |  | Кирпич Цемент Уголок метал. 70*70 Железо листовое 4мм | шт кг м м2 | 1000 50 30 2 | 1,1 0,657 0,77 0,77 | 06.2019 |  |
| 4.3 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 27 | 4,68 |  |  | 4,68 |  | манометры | шт | 27 | 4,93 | 05.2019 |  |
| 4.4 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 7 | 1,56 |  |  | 1,56 |  | Ручной пресс Кирпич Труба Известь Глина Кислород Пропан Электроды Стеклоткань Краска белая Краска красная Краска зеленая Краска черная | шт шт кг кг м3 м3 м3 кг м2 кг кг кг кг | 1 300 40 50 2 3 3 25 10 2 2 15 10 | 0,33 0,22 0,22 0,164 0,164 0,22 0,11 0,11 0,11 | 05.2019 |  |
| 4.5 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 3 | 5,98 |  |  | 5,98 |  | Цемент Известь Песок краска | кг кг кг кг | 50 20 50 | 0,77 0,328 5,2 | 08.2019 |  |
| 4.6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 7 | 2,6 |  |  | 2,6 |  | Компрессор Щетки металл. | час шт | 10 20 | 2,2 0,55 | 06.2019 |  |
| 4.7 | Частичный ремонт обмуровки котлов | шт | 7 | 11,44 |  |  |  | 11,44 | Кирпич Глина Песок цемент | шт м3 м3 кг | 400 1 1 150 | 12,05 | 08.2019 |  |
| 4.8 | Частичный ремонт фундаментов сетевых насосов | шт | 7 | 4,16 |  |  |  | 4,16 | Цемент Песок | кг м3 | 100 0,5 | 4,38 | 06.2019 |  |
| 4.9 | Частичный ремонт фундаментов дымовых труб | шт | 3 | 4,16 |  |  |  | 4,16 | Цемент Глина Песок кирпич | кг м3 м3 шт | 200 0,5 0,5 300 | 4,38 | 06.2019 |  |
| 4.10 | Строительство навеса под уголь кот. Больницы | шт | 1 | 7,28 |  |  |  | 7,28 | Пиломатериал гвозди | м3 кг | 5 10 | 7,67 |  |  |
| 5 | Теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Промывка тепловых сетей | м | 1280 | 2,6 |  |  | 2,6 |  | компрессор | шт | 1 | 2,74 | 07.2019 |  |
| 5.2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 1280 | 1,82 |  |  | 1,82 |  |  |  |  | 1,91 | 07.2019 |  |
| 5.3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 1280 | 1,768 |  |  | 1,768 |  | Пропан Кислород электроды | м3 м3 кг | 1 1 20 | 1,86 | 05.2019 |  |
| 5.4 | Частичная замена теплотрассы | м | 240 | 12,48 |  |  |  | 12,48 | Труба д-100 | м | 240 | 13,15 |  |  |
| 5.5 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 12 | 10,4 |  |  |  | 10,4 | Метизы Паранит Набивка сальн. Подшипник 6309 Подшипник 307 Подшипник 308 | шт м2 кг шт шт шт | 15 3 15 4 12 8 | 10,96 | 08.2019 |  |
| 5.6 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 80 | 18,2 |  |  |  | 18,2 | Задвижки Метизы Набивка сальн. | шт кг кг | 4 40 10 | 19,18 | 07.2019 |  |
| 6 | Ремонт ЮМЗ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Замена втулок на стреле, соединительных пальцев | шт | 6 | 8,32 |  |  |  | 8,32 | Электроды Кругляк д-80 Кругляк д-50 | кг кг кг | 10 20 20 | 8,77 | 05.2019 |  |
| 6.2 | Ремонт гидравлики | шт | 1 | 3,12 |  |  |  | 3,12 | Гидронасос 150 Гидронасос 32 гидрораспределитель | шт шт шт | 1 1 1 | 3,29 | 05.2019 |  |
| 7 | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Очистка,ревизия, ремонт и замена электрооборудования | шт | 30 | 23,4 |  |  |  | 23,4 | Кабель Пускатель автомат | м шт шт | 300 15 15 | 24,66 | 07.2019 |  |
| 7.2 | Ревизия эл.двигателей | шт | 10 | 0,52 |  |  |  | 0,52 | литол | кг | 10 | 0,55 | 08.2019 |  |
| 7.3 | Установка аппаратов защиты эл.двигателей | шт | 5 |  |  |  |  |  |  | шт | 5 |  | 05.2019 |  |
| 7.4 | Установка комбинированной сигнализации (звук+свет) на выход сетевых насосов | шт | 2 | 4,68 |  |  |  | 4,68 |  | шт | 3 | 4,93 | 05.2019 |  |
| 8 | Ремонт здания гаража |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Заливка раствором коробки проёма под ворота | шт | 1 | 11,44 |  |  |  | 11,44 | Доска 32мм Гвозди Цемент песок | м3 кг кг м3 | 0,5 2 300 2 | 12,05 | 05.2019 |  |
| 8.2 | Изготовление проездных ворот | шт | 1 | 15,6 |  |  |  | 15,6 | Доска 20мм пенопласт | м3 м2 | 2 6 | 16,44 | 05.2019 |  |
| 8.3 | Заливка пола в здании гаража | м3 | 6 | 20,8 |  |  |  | 20,8 | Бетон | м3 | 6 | 21,92 | 06.2019 |  |
| 8.4 | Монтаж осветительной проводки | м | 150 | 3,12 |  |  |  | 3,12 | Провод |  |  | 3,29 | 06.2019 |  |
| 8.5 | Монтаж вводного кабеля,устройства с УЗО | м | 30 | 12,48 |  |  |  | 12,48 | Кабель | м |  | 13,15 | 06.2019 |  |
| 8.6 | Установка светильников рабочего, дежурного освещения, осветительной арматуры | шт | 8 | 5,2 |  |  |  | 5,2 | светильник | шт | 8 | 5,48 | 07.2019 |  |
| 9 | Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Замена задвижек | шт | 6 | 26 |  |  |  | 26 | Задвижка Д-80 Задвижка Д-100 | шт шт | 2 4 | 27,4 | 07.2019 |  |
| 9.2 | Установка приборов учета на водоразборную колонку | шт | 8 |  |  |  |  |  | Водосчетчик Шланг д-15 | шт м | 10 30 |  | 07.2019 |  |
| 9.3 | Утепление колодцев и колонок | шт | 19 |  |  |  |  |  | Опилки Доска 25мм Гвозди 100мм | м2 м3 кг | 6 2 6 |  | 08.2019 |  |
| 9.4 | Подключение летних водопроводов |  |  |  |  |  |  |  | Водосчетчик Шланг резиновый | шт м | 100 |  | 05.2019 |  |
| 9.5 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 20 |  |  |  |  |  | манометр | шт | 10 |  | 08.2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 326,0504 |  |  | 40,0504 | 286 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 455,7904 |  |  | 76,9704 | 364,25 |  |  |  |  |  |  |

ООО «Таежное»

| с. Георгиевка |
| --- |
| 1 | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 2 | 11,7 |  |  |  | 11,7 | Метизы Паранит Набивка сальн. литол | щт м2 кг кг | 15 3 15 20 | 12,33 | 08.2019 |  |
| 1.2 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 55 | 14,3 |  |  |  | 14,3 | Задвижки Метизы Паранит Набивка сальн. | шт кг м2 кг | 4 40 3,5 15 | 15,07 | 07.2019 |  |
| 1.3 | Монтаж отопления в котельном цеху | шт | 1 | 13 |  |  |  | 13 | Труба д-100 Труба д-40 Труба д-32 Труба д-15 электроды | м м м м кг | 18 6 12 60 10 | 13,7 | 09.2019 |  |
| 1.4 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 10 | 3,12 |  |  | 3,12 |  | манометр | шт | 10 | 3,29 | 08.2019 |  |
| 1.5 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 4 | 3,12 |  |  | 3,12 |  | Ручной пресс Кирпич Труба Кислород Пропан электроды | шт шт кг м3 м3 кг | 1 300 350 1 1 10 | 3,29 | 05.2019 |  |
| 1.6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 3 | 4,16 |  |  | 4,16 |  | Компрессор Щетки металл. | шт шт | 1 20 | 4,38 | 06.2019 |  |
| 1.7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | шт | 3 | 5,2 |  |  | 5,2 |  | Кирпич цемент | шт кг | 200 200 | 5,48 | 06.2019 |  |
| 1.8 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 4 | 1,82 |  |  |  | 1,82 | Железо листовое подшипники | кг шт | 3,5 10 | 1,91 | 07.2019 |  |
| 1.9 | Замена входных дверей в котельную | шт | 1 | 7,8 |  |  |  | 7,8 | Пиломатериал уголок | м3 м | 1 20 | 8,22 | 07.2019 |  |
| 1.10 | Очистка зольной ямы | шт | 1 | 4,16 |  |  | 4,16 |  |  |  |  | 4,38 | 07.2019 |  |
| 1.11 | Косметический ремонт котельной, покраска трубопроводов и запорной арматуры | Кот. | 1 | 9,1 |  |  | 9,1 |  | Цемент Известь Песок краска | кг кг кг кг | 50 20 50 | 9,59 | 08.2019 |  |
| 2 | Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт и замена водоразборных колонок | шт | 8 | 5,2 |  |  |  | 5,2 | в/колонки | шт | 3 | 5,48 | 07.2019 |  |
| 2.2 | Чистка и ремонт колодцев водопроводной сети | шт | 9 |  |  |  |  |  | Цемент песок | кг м3 | 200 2 |  | 07.2019 |  |
| 2.3 | Частичный ремонт водонапорной башни и ограждения сан.зоны | шт | 1 | 10,4 |  |  |  | 10,4 | Цемент Песок пиломатериал | кг м3 м3 | 100 2 2 | 10,96 | 06.2019 |  |
| 3 | Теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 100 | 6,24 |  |  | 6,24 |  | Изовер Вяз.проволока | м3 кг | 100 | 6,57 | 07.2019 |  |
| 3.2 | Промывка тепловых сетей | м | 2029 | 4,16 |  |  | 4,16 |  | Вода компрессор | м3 час | 24 10 | 4,38 | 07.2019 |  |
| 3.3 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2029 | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  |  |  | 2,74 | 08.2019 |  |
| 3.4 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2029 | 2,08 |  |  | 2,08 |  |  |  |  | 2,2 | 05.2019 |  |
| 3.5 | Частичная отсыпка тепловых сетей |  |  | 2,08 |  |  | 2,08 |  |  |  |  | 2,2 | 08.2019 |  |
| 4 | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Очистка, ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 11,18 |  |  |  | 11,18 | Кабель Пускатель Автомат Выключатель Розетка Плафоны изолента | м шт шт шт шт шт шт | 300 15 15 5 4 8 7 | 11,78 | 07.2019 |  |
| 4.2 | Ревизия всех вводно-распределительных устройств и пускозащитной аппаратуры, силовых и осветительных цепей, при необходимости деффектовка и полная замена | шт |  | 1,56 |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,64 | 06.2019 |  |
| 4.3 | Ревизия и ремонт двигателей | шт | 7 | 5,2 |  |  |  | 5,2 | подшипники | шт | 10 | 5,48 | 07.2019 |  |
| 4.4 | Установка фотореле на наружное освещение | шт | 3 | 3,12 |  |  |  | 3,12 | фотореле | шт | 3 | 3,29 | 08.2019 |  |
| 5 | Ревизия и ремонт насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 4 | 12,48 |  |  |  | 12,48 | Набивка сальн. Литол Метизы Паранит подшипники | кг кг шт м2 шт | 15 20 15 3 6 | 13,15 | 08.2019 |  |
| 5.2 | Ремонт,ревизия, замена запорно-рег. арматуры | шт | 55 | 18.72 |  |  |  | 18,72 | Метизы Зап.рег.арм Набивка сальн. Задвижка Резьба Вентиль Болт Гайка Паронит электроды | шт шт кг шт шт шт кг кг м2 кг | 10 4 6 5 20 12 6 3 2 10 | 19,73 | 05.2019 |  |
| 6 | д. С.Александровка-скважина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт и замена запорной арматуры | шт | 2 | 0,52 |  |  |  | 0,52 | Вентиль Сгон к/гайка | шт шт шт | 2 2 2 | 0,55 | 08.2019 |  |
| 6.2 | Установка фазочувствительной защиты | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.2019 |  |
| 6.3 | Установка аппарата от кз | шт | 1 |  |  |  |  |  | АП-50-16-3мт | шт | 1 |  | 07.2019 |  |
| 7 | д. Ивановка-скважина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт и замена запорной арматуры в колодцах | шт | 15 | 3,12 |  |  |  | 3,12 | Вентиль Сгон к/гайка | шт шт шт | 15 4 4 | 3,23 | 08.2019 |  |
| 7.2 | Ремонт водоразборных колонок | шт |  | 3,12 |  |  |  | 3,12 |  |  |  | 3,23 | 08.2019 |  |
| 7.3 | Чистка водяных колодцев | шт |  | 7,28 |  |  |  | 7,28 |  |  |  | 7,67 | 07.2019 |  |
| 7.4 | Замена кабеля | м | 35 |  |  |  |  |  | Кабель АВВГ 4*6 | м | 35 |  | 07.2019 |  |
| 7.5 | Установка фазочувствительной защиты | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.2019 |  |
| 7.6 | Установка аппарата от кз | шт | 1 |  |  |  |  |  | АП-50-16-3мт | шт | 1 |  | 07.2019 |  |
| 7.7 | Частичная отсыпка водяных колодцев | м3 | 8 | 5,2 |  |  |  | 5,2 | гравий | м3 | 8 | 5,48 | 07.2019 |  |
| 8 | д. Сухо-Ерша-скважина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт и замена запорной арматуры в колодцах | шт | 15 | 4,68 |  |  |  | 4,68 | Вентиль Сгон к/гайка | шт шт шт | 15 4 4 | 4,93 | 08.2019 |  |
| 8.2 | Ремонт водоразборных колонок | шт |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  |  |  |  |  | 08.2019 |  |
| 8.3 | Чистка водяных колодцев | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.2019 |  |
| 8.4 | Установка фазочувствительной защиты | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.2019 |  |
| 8.5 | Установка аппарата от кз | шт | 1 |  |  |  |  |  | АП-50-16-3мт | шт | 1 |  | 07.2019 |  |
| 8.6 | Частичная отсыпка водяных колодцев | м3 | 8 | 3,12 |  |  |  | 3,12 | гравий | м3 | 8 | 3,23 | 08.2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 192,66 |  |  | 50,7 | 141,96 |  |  |  |  |  |  |
| с. Рудяное |
| 9 | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 4 | 10,4 |  |  | 10,4 |  | Компрессор Щетки металл. | шт шт | 1 20 | 10,96 | 06.2019 |  |
| 9.2 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 | 33 | 10,4 |  |  | 10,4 |  | Кирпич Цемент Уголок мет. 70*70 Железо лист. 3мм Электроды Труба д-150 | шт кг кг м2 кг м | 500 100 180 3 15 15 | 10,96 | 06.2019 |  |
| 9.3 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 4 | 6,5 |  |  |  | 6,5 | Железо листовое Подшипники Ремень 2240 Электроды Литол | кг шт шт кг кг | 21 8 6 10 5 | 6,85 | 07.2019 |  |
| 9.4 | Ремонт наружного ограждения котельной | шт | 1 | 7,28 |  |  |  | 7,28 | Доска заборная Доска 50мм гвозди | м3 м3 кг | 2 0,5 15 | 7,67 | 07.2019 |  |
| 9.5 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 4 | 5,2 |  |  |  | 5,2 | Ручной пресс Кирпич Труба Глина Кислород Пропан Электроды известь | шт шт кг м3 м3 л кг кг | 1 300 350 1 6 50 20 10 | 5,48 | 07.2019 |  |
| 9.6 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 10 | 6,24 |  |  | 6,24 |  | манометры | шт | 10 | 6,57 | 05.2019 |  |
| 9.7 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 5,2 |  |  | 5,2 |  | Цемент Известь Песок краска | кг кг м3 кг | 50 20 1 50 | 5,48 | 08.2019 |  |
| 10 | Теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 1 | Промывка тепловых сетей | м | 5096 | 6,292 |  |  | 6,292 |  | Вода компрессор | м3 час | 111 10 | 6,63 | 07.2019 |  |
| 10 .2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 5096 | 1,768 |  |  | 1,768 |  |  |  |  | 1,863 | 08.2019 |  |
| 10 .3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 5096 | 3.12 |  |  | 3,12 |  | Пропан Кислород Электроды | м3 л кг | 12 50 6 | 3,23 | 05.2019 |  |
| 10 .4 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м2 | 100 | 0,7176 |  |  |  | 0,7176 | Изовер Вяз.проволока | м2 кг | 100 5 | 0,756 | 07.2019 |  |
| 10. 5 | Промывка системы отопления в жилых домах | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.2019 |  |
| 10. 6 | Промывка системы отопления прочих потребителей | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.2019 |  |
| 11 | Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Ремонт и замена водоразборных колонок | шт | 12 | 3,12 |  |  | 3,12 |  | колонка | шт | 5 |  | 06.2019 |  |
| 12 | Ревизия и ремонт насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 1 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 4 | 15,6 |  |  |  | 15,6 | Набивка сальн. Литол Паранит Краска Подшипники Болты гайка | кг кг м2 кг шт шт кг | 5 10 0,5 5 12 3 0,5 | 16,44 | 06.2019 |  |
| 12. 2 | Ремонт, ревизия, замена запорной арматуры | шт | 140 | 10,4 |  |  |  | 10,4 | Задвижка Вентиль Набивка сальн. | шт шт кг | 14 60 5 | 10,96 | 07.2019 |  |
| 13 | Очистка, ревизия, ремонт, замена эл.оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 .1 | Очистка,ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 18,2 |  |  |  | 18,2 | Провод Пускатель Автомат кабель | м шт шт м | 200 12 15 16 | 19,1 | 07.2019 |  |
| 13 .2 | Ревизия эл.двигателей | шт | 8 |  |  |  |  |  | Литол Подшипники | кг шт | 2 18 |  | 05.2019 |  |
| 13 .3 | Установка фотореле на уличное освещение | шт | 1 |  |  |  |  |  | фотореле | шт | 1 |  | 07 .2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 110,4376 |  |  | 46,54 | 63,8976 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 303,0976 |  |  | 97,24 | 205,8576 |  |  |  |  |  |  |

ООО «Теплосервис»

| с.Анцирь |
| --- |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 3721 | 57,5 |  |  | 57,5 |  | Компрессор вода | час м3 | 24 174 | 2,9 35,6 | 05-06. 2019 |  |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 3721 | 19,2 |  |  | 19,2 |  | Вода компрессор | м3 час | 58,0 8 | 11,9 7,3 | 05-06. 2019 |  |
| 3 | Осмотр, ревизия и ремонт запорной арматуры в котельной и теплосетях. | шт | 48 | 17,4 |  |  | 17,4 |  | Болты, гайки Вентиль д 50 Техн. Пластина Наждачная бумага | шт. шт. м2 м2 | 120 4 10 2 | 7,0 2,4 7.5 0,5 | 05-06. 2019 |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 2 | 12,4 |  |  | 12,4 |  | Подшипники 308 Тех пластина Гайки, болты, шайбы Реставрация вала насоса Электроды Подшипники 314 | шт. м2 шт. шт. кг. шт. | 4 1 40 2 3 2. | 5.2 0,75 1,8 1,0 0,6 3,0 | 08.2019 |  |
| 5 | Поверка манометров | шт. | 8 | 8,0 |  |  | 8,0 |  | манометры | шт | 8 | 8,0 | 07. 2019 |  |
| 6 | Очистка поверхности нагрева труб котлов | шт. | 5 | 13,6 |  |  | 13,6 |  | Компрессор М. щетка | шт шт | 1 5 | 12,6 1,0 | 06-07. 2019. |  |
| 7 | Очистка,ремонт газоходов котлов и борова. | м3 | 2,9 | 4,1 |  |  | 4,1 |  | Кирпич глина | шт кг | 2900 500 | 1,6 2,5 | 06. 2019 |  |
| 8 | Ремонт системы топливоподачи | шт. | 4 | 8,5 |  |  | 8,5 |  | Уголок электроды Листовое железо | кг кг м2 | 100 10 3,1 | 2,5 2,0 4,0 | 08. 2019 |  |
| 9 | Ремонт транспортера золоудаления | м | 25 | 62,6 |  |  | 62,6 |  | Подшипники 306 Электроды мр.4 Уголок 50*50 Уголок 90*90 Листовое железо Подшипники 21811 | шт. кг м м м2 шт | 4 15 24 36 9,0 4 | 6,4 3,7 5,1 19,4 22,8 5,2 | 08. 2019 |  |
| 10 | Ремонт экономайзера. | шт. | 1 | 1,7 |  |  | 1,7 |  | Вентиль д 50 Электроды мр.4 | шт кг | 2 2,0 | 1,2 0,5 | 08. 2019 |  |
| 11 | Ревизия электрооборудования | шт | 32 | 9,68 |  |  | 9,68 |  | Кабель Автомат Аве-25 Литол м Подшипник 309 Подшипник 307 Подшипник 210 Подшипник 314 | м шт кг шт шт шт | 48 2 2 4 2 4 2 | 1,5 2,1 0,2 2,5 0,9 0,8 1,68 | 07. 2019 |  |
| 12. | Ремонт системы отопления в помещениях ООО» Теплосерис». | м. |  | 10,3 |  |  | 10,3 |  | Труба Д 100 Труба Д 25 Электроды Листовое железо Кран Д-32 Отвод Д50 | м. м. кг. м2 шт шт | 12 24 12 1,0 3 4 | 4,2 1,3 2,4 0,8 1,2 0,4 | 08. 2019 |  |
| 13 | Ремонт приточно-вытяжной вентиляции котельной. | м | 24 | 7,85 |  |  | 7,85 |  | Уголок 50*50 электроды Листовое железо Подшибники 307 | м кг м2 шт | 12 10 2,5 2,0 | 2,5 2,2 2,25 0,9 | 07. 2019 |  |
| 14 | Ремонт тепловых камер | шт | 3 | 22,3 |  |  | 22,3 |  | Кирпич Цемент Брус Доска гвозди | шт кг к3 м3 м3 | 1000 50 1 0,5 5,0 | 15,0 0,6 6,0 0,3 0,4 | 08. 2019 |  |
| 15 | Ремонт приточно-вытяжной вентиляции котельной. | м | 24 | 3,85 |  |  | 3,85 |  | Уголок 50*50 электроды Листовое железо | м кг м2 | 6 1,0 2,5 | 1,3 0,3 2,25 | 07. 2019 |  |
| 16 | Ремонт водогрейного котла №3 | шт. | 1 | 41,2 |  |  | 41,2 |  | Листовое железо Швеллер №10 Труба Д-76 Электроды Отводы 100 Вентиля 32;25. Краска черн. | м2 м м кг шт шт кг | 2,2 8,0 10,0 10,0 2,0 6,0 3,0 | 1,8 2,6 1,5 1,0 0,6 1,9 0,4 | 06. 2019 |  |
| 17. | Косметический ремонт котельной | кот | 1 | 21,9 |  |  | 21,9 |  | Известь Краска Цемент Гвозди П. материал | кг кг кг кг м3 | 100 40 300 20 10 | 3,9 4,4 4,3 4,8 4,5 | 07-08. 2019 |  |
| 18. | Гидравлическая настройка т. сети с установкой дроссельных шайб. | шт. | 30 | 11,1 |  |  | 11,1 |  | Флянцы Ду-32 Электроды мр-3 Кислород Труба Ду 32 | шт. кг. м3 м3 | 30 2 12 5 | 5,2 4,0 0,6 1,3 | 06-07. 2019. |  |
| 19. | Пробный пуск котельной. | кот | 1 | 43,2 |  |  | 43,2 |  | Уголь Эл.энергия Вода | тн. квт м3 | 10 3600 120 | 6,0 12,6 24,6 | 09. 2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 376,38 |  |  | 376,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 376,38 |  |  | 376,38 |  |  |  |  |  |  |  |

ООО «Браженский ЖЭК»

| 1 | с.Бражное, с.Степняки, д.Ашкаул |
| --- | --- |
| 2 | Ремонт водогрейных котлов в котельной №1 с. Бражное | шт | 5 | 25 |  |  |  | 25 | Очистка поверхности Ремонт экранов | м2 м2 | 325 40 |  | 06.2019 |  |
| 3 | Ремонт водогрейных котлов в котельной №2 с. Бражное | шт | 4 | 20 |  |  |  | 20 | Очистка поверхности Ремонт экранов | м2 м2 | 260 32 |  | 06. 2019 |  |
| 4 | Ремонт водогрейных котлов в котельной №3 п. Степняки | шт | 4 | 20 |  |  |  | 20 | Очистка поверхности Ремонт экранов | м2 м2 | 260 32 |  | 06. 2019 |  |
| 5 | Ремонт сетевых насосов в котельной №3 п. Степняки | шт | 2 | 10 |  |  |  | 10 | Болт/Гайка Ремонтные материалы | шт | 20 |  | 07. 2019 |  |
| 6 | Ремонт сетевых насосов в котельной №2 с. Бражное | шт | 3 | 15 |  |  |  | 15 | Болт/Гайка Ремонтные материалы | шт | 60 |  | 07. 2019 |  |
| 7 | Ремонт сетевых насосов в котельной №1 с. Бражное | шт | 3 | 15 |  |  |  | 15 | Болт/Гайка Ремонтные материалы | шт | 60 |  | 07. 2019 |  |
| 8 | Ремонт электрооборудования Котельной №1 №2 с. Бражное Котельной №3 п. Степняки | шт | 3 | 15 |  |  |  | 15 | Кабель Светильник Прочие материалы | м шт | 15 5 |  | 07. 2019. |  |
| 9 | Ремонт обмуровки котлов котельной №1 с.Бражное | кот | 5 | 25 |  |  |  | 25 | кирпич цемент | шт кг | 730 130 |  | 08. 2019 |  |
| 10 | Ремонт обмуровки котлов котельной №2 с.Бражное | кот | 4 | 20 |  |  |  | 20 | кирпич цемент | шт кг | 730 130 |  | 08. 2019 |  |
| 11 | Ремонт обмуровки котлов котельной №3 п.Степняки | кот | 4 | 20 |  |  |  | 20 | кирпич цемент | шт кг | 560 90 |  | 08. 2019 |  |
| 12 | Ремонт подвесной рельсовой дороги котельной №1 с.Бражное | шт | 1 | 14 |  |  |  | 14 | Сталь листовая Труба ду100 | м2 м | 7,5 12 |  | 08. 2019 |  |
| 13 | Ремонт подвесной рельсовой дороги котельной №2 с.Бражное | шт | 1 | 14 |  |  |  | 14 | Сталь листовая Труба ду100 | м2 м | 5,5 12 |  | 08. 2019 |  |
| 14 | Косметический ремонт котельной №1 с.Бражное | м2. | 400 | 8 |  |  |  | 8 | Известь Краска Цемент пиломатериалы | кг кг кг м3 | 80 30 100 0,5 |  | 08. 2019 |  |
| 15 | Косметический ремонт котельной № 2 с.Бражное | м2. | 600 | 12 |  |  |  | 12 | Известь Краска Цемент пиломатериалы | кг кг кг м3 | 100 35 100 0,5 |  | 08. 2019 |  |
| 16 | Косметический ремонт котельной №3 п. Степняки | м2. | 200 | 4,0 |  |  |  | 4,0 | Известь Краска Цемент пиломатериалы | кг кг кг м3 | 100 35 100 0,5 |  | 07. 2019 |  |
| 17 | Ревизия запорной арматуры котельной №1 с.Бражное | шт | 20 | 20 |  |  |  | 20 | Задвижка Болт/гайка | штшт | 9 72 |  | 06. 2019. |  |
| 18 | Ревизия запорной арматуры котельной №2 с.Бражное | шт | 14 | 14 |  |  |  | 14 | Задвижка Болт/гайка | штшт | 9 72 |  | 07. 2019 |  |
| 19 | Ревизия запорной арматуры котельной №3 п.Степняки | шт | 12 | 12 |  |  |  | 10 | Задвижка Болт/гайка | шт шт | 5 40 |  | 06. 20199 |  |
| 20 | Ревизия и ремонт запорной арматуры теплосетей с.Бражное | шт | 42 | 40 |  |  |  | 40 | Задвижка Болт/гайка | шт шт | 36 288 |  | 07. 2019 |  |
| 21 | Ревизия и ремонт запорной арматуры теплосетей п.Степняки | шт | 36 | 12 |  |  |  | 12 | Задвижка Болт/гайка материалы | шт шт | 6 48 |  | 07. 2019 |  |
| 22 | Очистка и ремонт боровов, дымоходов в котельной №1 с. Бражное | м2 | 60 | 10 |  |  |  | 10 | Кирпич Цемент песок | шт Кг кг | 400 200 600 |  | 07. 2019 |  |
| 23 | Очистка и ремонт боровов, дымоходов в котельной №2 с. Бражное | м2 | 60 | 10 |  |  |  | 10 | Кирпич Цемент песок | шт кг кг | 400 200 600 |  | 07. 2019. |  |
| 24 | Очистка и ремонт боровов, дымоходов в котельной №3с. Степняки | м2 | 40 | 8 |  |  |  | 8 | Кирпич Цемент песок | шт кг кг | 300 150 450 |  | 06. 2019. |  |
| 25 | Очистка и ремонт газоходов, котлов в котельной №1 | м2 | 33 | 25,0 |  |  |  | 25,0 | Кирпич Цемент песок | шт кг кг | 920 410 1230 |  | 06. 2019 |  |
| 26 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов в котельной №2 | м2 | 30 | 22 |  |  |  | 22 | Кирпич Цемент песок | шт кг кг | 300 150 450 |  | 07. 2019 |  |
| 27 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов в котельной №3 | м2 | 28 | 20 |  |  |  | 20 | Кирпич Цемент песок | шт кг кг | 300 150 450 |  | 06. 2019 |  |
| 28 | Гидравлические испытания котельной №1 | шт | 1 | 5 |  |  |  | 5 | Компрессор вода | шт м3 | 1 20 |  | 08. 2019 |  |
| 29 | Гидравлические испытания котельной №2 | шт | 1 | 5 |  |  |  | 5 | Компрессор вода | шт м3 | 1 20 |  | 08. 2019 |  |
| 30 | Гидравлические испытания котельной №3 | шт | 1 | 5 |  |  |  | 5 | Компрессор вода | шт м3 | 1 15 |  | 08. 2019 |  |
| 31 | Ревизия водоразборных колонок с. Бражное , п. Степняки, д. Ашкаул.. | шт | 25 | 25 |  |  |  | 25 | Болт/гайка Клапан Вентиль пиломатериалы | шт шт шт м3 | 100 50 25 2 |  | 09. 2019 |  |
| 32 | Ревизия и ремонт запорной арматуры водопроводных сетей с.Бражное | шт. | 60 | 40 |  |  |  | 40 | Задвижка Болт/гайка | шт шт | 20 160 |  | 07. 2019 |  |
| 33 | Ревизия и ремонт запорной арматуры водопроводных сетей п.Степняки | шт. | 30 | 20 |  |  |  | 20 | Задвижка Болт/гайка | шт шт | 15 60 |  | 07. 2019 |  |
| 34 | Ревизия и ремонт запорной арматуры водопроводных сетей д. Ашкаул | шт | 8 | 16 |  |  |  | 16 | Задвижка Болт/гайка | шт шт | 8 64 |  | 07. 2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 546 |  |  |  | 546 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 546 |  |  |  | 546 |  |  |  |  |  |  |

ООО « ЖКХ Большеуринское»

| с. Большая Уря |
| --- |
|  | Котельная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05. 2019 |  |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05. 2019 |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05. 2019 |  |
| 4 | Ремонт котлоагрегата ст. № 1 | шт | 1 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | Труба D-50 | м | 5 | 5,00 | 07. 2019 |  |
| 5 | Ремонт котлоагрегата ст. № 4 | шт | 1 | 4,00 |  |  |  | 4,00 | Труба D-50 | м | 3 | 4,00 | 07. 2019 |  |
| 6 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт | 15 | 52,00 |  |  |  | 52,00 | Задвижки Вентели | шт | 15 | 52,000 | 07. 2019 |  |
| 7 | Ремонт сетевых насосов К 160/30 | шт | 3 | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  | шт | 1 | 30,000 | 07. 2019 |  |
| 8 | Ремонт дымососа ДН-9 № 2 | шт | 1 | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  | шт | 1 | 5,00 | 07. 2019 |  |
| 9 | Замена дымососа ДН-9 № 1 | шт | 1 | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 2,00 | 08. 2019 |  |
| 10 | Госповерка или замена манометров и термометров | шт | 9 | 6,00 |  |  |  | 6,00 | Манометры термометры | шт | 9 | 6,00 | 08. 2019 |  |
| 11 | Хим.водоочистка | шт. | 1 | 40,00 |  |  |  | 40,00 |  |  |  | 40,000 | 08. 2019 |  |
| 12 | Ремонт крышы | кв.м | 504 |  |  |  |  | 300,00 | Рубероид | рул.. | 25 | 300,00 | 06.-08. 2019 |  |
| 13 | Очистка и ремонт газоходов, котлов в котельной | м2 | 33 | 25,0 |  |  |  | 25,0 | Кирпич Цемент песок | шт кг кг | 920 410 1230 |  | 06. 2019 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 5096 | 3.12 |  |  |  | 3,12 | Пропан Кислород Электроды | м3 л кг | 12 50 6 | 3,12 | 05. 2019 |  |
| 15 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м2 | 100 | 0,7176 |  |  |  | 0,7176 | Изовер Вяз.проволока | м2 кг | 100 5 | 0,7176 | 06. .2019 |  |
| 16 | Промывка системы отопления прочих потребителей | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07. .2019 |  |
| 17 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09. 2019 |  |
| 18 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09. 2019 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 472,84 |  |  |  | 472,84 |  |  |  |  |  |  |

ООО «Коммунальщик Канского района»

| Участок с. Мокруша |
| --- |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 2673 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | компрессор | шт | 1 | 15,00 | 07. 2019 |  |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2673 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | 05. 2019 |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2673 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | 05. 2019 |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 7 | 30,00 |  |  |  | 30,00 | Метизы | кг | 12 | 3,70 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 | 3 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 9 | 1,50 |  |  |
| 5 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 200 | 35,00 |  |  |  | 35,00 | Задвижки | шт | 9 | 18,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метизы | кг | 36 | 3,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 | 3,5 | 1,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 11 | 1,40 |  |  |
| 6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 5 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Компрессор | шт | 1 | 12,60 | 06. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щетки металл. | шт | 12 | 2,40 |  |  |
| 7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 | Кирпич | шт | 5000 | 4,30 | 06. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент | кг | 1500 | 3,80 |  |  |
| 8 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 7 | 20,00 |  |  |  | 20,00 | Железо листовое | кг | 3,5 | 4,10 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | метизы | кг | 21 | 3,60 |  |  |
| 9 | Очистка, ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 | Кабель | м | 410 | 9,50 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пускатель | шт | 6 | 2,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомат | шт | 9 | 3,60 |  |  |
| 10 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 5 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирпич | шт | 300 | 3,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | труба | кг | 350 | 2,20 |  |  |
| 11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 10 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | манометры | шт | 10 | 10,00 | 05. 2019 |  |
| 12 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 5 | 18,00 |  |  |  | 18,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | глина | кг | 50 | 2,50 |  |  |
| 13 | Опрессовка тепловых сетей | м |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | 08. 2019 |  |
| 14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 135 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вяз. проволока | кг |  |  |  |  |
| 15 | Замена водогрейного котла | шт | 1 | 600,60 |  |  | 600,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 25,00 |  |  |  | 25,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Известь | кг | 20 | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Песок | кг | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краска | кг | 50 | 5,00 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 857,60 |  |  | 600,6 | 257,00 |  |  |  |  |  |  |
| Участок с. Астафьевка |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 2041,3 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Вода | м3 | 100 | 7,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | компрессор | шт | 1 | 8,00 |  |  |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2041,3 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  | 05. 2019 |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2041,3 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | 05. 2019 |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 8 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Метизы | кг | 32 | 15,40 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |  |  |
| 5 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 120 | 31,00 |  |  |  | 31,00 | Задвижки | шт | 4 | 9,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метизы | кг | 12 | 3,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 | 3 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |  |  |
| 6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 5 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Компрессор |  |  | 18,00 | 06. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щетки металл. |  |  |  |  |  |
| 7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 | 29 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Кирпич | шт | 1000 | 15000,00 | 06. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент | кг | 500 | 2,50 |  |  |
| 8 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 6 | 17,00 |  |  |  | 17,00 | Железо листовое | кг | 5 | 6,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | метизы | кг | 20 | 4,50 |  |  |
| 9 | Очистка,ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 36,00 |  |  |  | 36,00 | Кабель | м | 500 | 16,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пускатель | шт | 15 | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомат | шт | 15 | 10,00 |  |  |
| 10 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 5 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирпич | шт | 300 | 4,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | труба | кг | 95 | 2,20 |  |  |
| 11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 16 | 16,00 |  |  |  | 16,00 | манометры | шт | 16 | 16,00 | 07. 2019 |  |
| 12 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 5 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | глина | кг | 70 | 2,50 |  |  |
| 13 | Опрессовка тепловых сетей | м | 2041,3 | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 08. 2019 |  |
| 14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 175 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вяз. проволока | кг |  |  |  |  |
| 15 | Замена водогрейного котла | шт | 1 | 738,40 |  |  | 738,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Известь | кг | 20 | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Песок | кг | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краска | кг | 50 | 5,00 |  |  |
| 17 | Косметический ремонт | шт | 1 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | 07. 2019 |  |
|  | насосной |  |  |  |  |  |  |  | Известь | кг | 20 | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Песок | кг | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краска | кг | 50 | 5,00 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 967,40 |  |  | 738,40 | 229,00 |  |  |  |  | 05. 2019 |  |
| Участок с. Сотниково |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 2332,2 | 12,00 |  |  |  | 12,00 | Вода | м3 | 100 | 5,00 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | компрессор | шт | 1 | 7,00 |  |  |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2332,2 | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 07. 2019 |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2332,2 | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 | 06. 2019 |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 4 | 13,00 |  |  |  | 13,00 | Метизы | кг | 32 | 15,40 | 06. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 | 3 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |  |  |
| 5 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 130 | 29,00 |  |  |  | 29,00 | Задвижки | шт | 4 | 9,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метизы | кг | 12 | 3,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 | 3 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |  |  |
| 6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 4 | 12,00 |  |  |  | 12,00 | Компрессор |  |  | 12,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щетки металл. |  |  |  |  |  |
| 7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 |  | 14,00 |  |  |  | 14,00 | Кирпич | шт | 1000 | 15000,00 | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент | кг | 500 | 2,50 |  |  |
| 8 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 3 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Железо листовое | кг | 5 | 6,00 | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | метизы | кг | 20 | 4,50 |  |  |
| 9 | Очистка,ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 26,00 |  |  |  | 26,00 | Кабель | м | 500 | 16,00 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пускатель | шт | 15 | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомат | шт | 15 | 10,00 |  |  |
| 10 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 4 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирпич | шт | 300 | 4,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | труба | кг | 95 | 2,20 |  |  |
| 11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 20 | 20,00 |  |  |  | 20,00 | манометры | шт | 30 | 30,00 | 07. 2019 |  |
| 12 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 4 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | глина | кг | 70 | 2,50 |  |  |
| 13 | Опрессовка тепловых сетей | м | 2332,2 | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 07. 2019 |  |
| 14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 133 | 19,00 |  |  |  | 19,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вяз. проволока | кг |  |  |  |  |
| 15 | Замена водогрейного котла | шт | 1 | 739,40 |  |  | 739,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Известь | кг | 20 | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Песок | кг | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краска | кг | 50 | 5,00 |  |  |
| 17 | Ремонт тепловых колодцев | шт | 14 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | Цемент кирпич | кг шт | 300 250 | 1,50 2,00 | 08. 2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 957,40 |  |  | 739,4 | 219,00 |  |  |  |  |  |  |
| Участок с. Арефьевка |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 1469,6 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Вода | м3 | 100 | 4,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | компрессор | шт | 1 | 6,00 |  |  |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 1469,6 | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 05. 2019 |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 1469,6 | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 | 05. 2019 |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 4 | 19,00 |  |  |  | 19,00 | Метизы | кг | 32 | 15,40 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 | 3 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |  |  |
| 5 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 60 | 24,00 |  |  |  | 24,00 | Задвижки | шт | 4 | 9,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метизы | кг | 12 | 3,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 | 3 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |  |  |
| 6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 3 | 9,00 |  |  |  | 9,00 | Компрессор |  |  | 9,00 | 06. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щетки металл. |  |  |  |  |  |
| 7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 | 29 | 17,00 |  |  |  | 17,00 | Кирпич | шт | 1000 | 15000,00 | 06. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент | кг | 500 | 2,50 |  |  |
| 9 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 3 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Железо листовое | кг | 5 | 6,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | метизы | кг | 20 | 4,50 |  |  |
| 9 | Очистка,ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 19,00 |  |  |  | 19,00 | Кабель | м | 500 | 16,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пускатель | шт | 15 | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомат | шт | 15 | 10,00 |  |  |
| 10 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 3 | 9,00 |  |  |  | 9,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирпич | шт | 300 | 4,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | труба | кг | 95 | 2,20 |  |  |
| 11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 15 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | манометры | шт | 15 | 15,00 | 05. 2019 |  |
| 12 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 5 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | глина | кг | 70 | 2,50 |  |  |
| 13 | Опрессовка тепловых сетей | м | 1469,6 | 9,00 |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  | 07. 2019 |  |
| 14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 75 | 9,00 |  |  |  | 9,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вяз. проволока | кг |  |  |  |  |
| 15 | Замена водогрейного котла | шт | 1 | 739,40 |  |  | 739,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Известь | кг | 20 | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Песок | кг | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краска | кг | 50 | 5,00 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 917,40 |  |  | 739,40 | 179,00 |  |  |  |  |  |  |
| Участок с. Сотниково база |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 1600 | 12,00 |  |  |  | 12,00 | Вода | м3 | 100 | 5,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | компрессор | шт | 1 | 7,00 |  |  |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 1600 | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 05. 2019 |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 1600 | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 | 05. 2019 |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 3 | 13,00 |  |  |  | 13,00 | Метизы | кг | 32 | 15,40 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 | 3 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |  |  |
| 5 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 40 | 19,00 |  |  |  | 19,00 | Задвижки | шт | 4 | 9,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метизы | кг | 12 | 3,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 | 3 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |  |  |
| 6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 2 | 12,00 |  |  |  | 12,00 | Компрессор |  |  | 12,00 | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щетки металл. |  |  |  |  |  |
| 7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 | 25 | 14,00 |  |  |  | 14,00 | Кирпич | шт | 1000 | 15000,00 | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент | кг | 500 | 2,50 |  |  |
| 9 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 2 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Железо листовое Метизы | кг кг | 5 20 | 6,00 4,50 | 07. 2019 |  |
| 9 | Очистка,ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 26,00 |  |  |  | 26,00 | Кабель | м | 500 | 16,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пускатель | шт | 15 | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомат | шт | 15 | 10,00 |  |  |
| 10 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 6 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирпич | шт | 300 | 4,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | труба | кг | 95 | 2,20 |  |  |
| 11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 15 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | манометры | шт | 30 | 30,00 | 05. 2019 |  |
| 12 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 2 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | глина | кг | 70 | 2,50 |  |  |
| 13 | Опрессовка тепловых сетей | м | 1600 | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 08. 2019 |  |
| 14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 30 | 9,00 |  |  |  | 9,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вяз. проволока | кг |  |  |  |  |
| 15 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Известь | кг | 20 | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Песок | кг | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краска | кг | 50 | 5,00 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 194,00 |  |  |  | 194,00 |  |  |  |  |  |  |
| Участок г. Канск СХУ |
| 1 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 3 | 19,00 |  |  |  | 19,00 | Метизы | кг | 32 | 15,40 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 | 3 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |  |  |
| 2 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 20 | 14,00 |  |  |  | 14,00 | Задвижки | шт | 4 | 9,00 | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метизы | кг | 12 | 3,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 | 3 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |  |  |
| 3 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 2 | 9,00 |  |  |  | 9,00 | Компрессор |  |  | 9,00 | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щетки металл. |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 | 9 | 17,00 |  |  |  | 17,00 | Кирпич | шт | 1000 | 15000,00 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент | кг | 500 | 2,50 |  |  |
| 5 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 2 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Железо листовое | кг | 5 | 6,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метизы | кг | 20 | 4,50 |  |  |
| 6 | Очистка,ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 9,00 |  |  |  | 9,00 | Кабель | м | 500 | 16,00 | 06. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пускатель | шт | 15 | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомат | шт | 15 | 10,00 |  |  |
| 7 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 2 | 9,00 |  |  |  | 9,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | 06. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирпич | шт | 300 | 4,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | труба | кг | 95 | 2,20 |  |  |
| 9 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 9 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | манометры | шт | 15 | 15,00 | 07. 2019 |  |
| 9 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 2 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | глина | кг | 70 | 2,50 |  |  |
| 10 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 17 | 9,00 |  |  |  | 9,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вяз. проволока | кг |  |  |  |  |
| 11 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Известь | кг | 20 | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Песок | кг | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краска | кг | 50 | 5,00 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 111,00 |  |  | 0,00 | 121,00 |  |  |  |  |  |  |
| Участок с. Красный Маяк |
| Котельная ул. Животноводов 9-3 |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 2673 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | компрессор | шт | 1 | 15,00 | 07. 2019 |  |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2673 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | 05. 2019 |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2673 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | 05. 2019 |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 7 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Метизы | кг | 12 | 3,70 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 | 3 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 9 | 1,50 |  |  |
| 5 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 200 | 25,00 |  |  |  | 25,00 | Задвижки | шт | 9 | 19,00 | 06. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метизы | кг | 36 | 3,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 | 3,5 | 1,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 11 | 1,40 |  |  |
| 6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 5 | 20,00 |  |  |  | 20,00 | Компрессор | шт | 1 | 12,60 | 06. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щетки металл. | шт | 12 | 2,40 |  |  |
| 7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 | Кирпич | шт | 5000 | 4,30 | 06. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент | кг | 1500 | 3,90 |  |  |
| 8 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 7 | 50,00 |  |  |  | 50,00 | Железо листовое | кг | 3,5 | 4,10 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | метизы | кг | 21 | 3,60 |  |  |
| 9 | Очистка, ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 | Кабель | м | 410 | 9,50 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пускатель | шт | 6 | 2,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомат | шт | 9 | 3,60 |  |  |
| 10 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 5 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирпич | шт | 300 | 3,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | труба | кг | 350 | 2,20 |  |  |
| 11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 10 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | манометры | шт | 10 | 10,00 | 05. 2019 |  |
| 12 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 5 | 19,00 |  |  |  | 19,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | глина | кг | 50 | 2,50 |  |  |
| 13 | Опрессовка тепловых сетей | м |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | 08. 2019 |  |
| 14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 135 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вяз. проволока | кг |  |  |  |  |
| 15 | Замена водогрейного котла №1 | шт | 1 | 1050,12 |  |  | 1050,12 |  |  |  |  |  | 09. 2019 |  |
| 16 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Известь | кг | 20 | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Песок | кг | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краска | кг | 50 | 5,00 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 1307,12 |  |  | 1050,12 | 257,00 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Советская 30 |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 2673 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | компрессор | шт | 1 | 15,00 | 06. 2019 |  |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2673 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | 05. 2019 |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2673 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | 05. 2019 |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 7 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Метизы | кг | 12 | 3,70 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 | 3 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 9 | 1,50 |  |  |
| 5 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 200 | 25,00 |  |  |  | 25,00 | Задвижки | шт | 9 | 19,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метизы | кг | 36 | 3,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паранит | м2 | 3,5 | 1,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набивка сальн. | кг | 11 | 1,40 |  |  |
| 6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 5 | 20,00 |  |  |  | 20,00 | Компрессор | шт | 1 | 12,60 | 06. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щетки металл. | шт | 12 | 2,40 |  |  |
| 7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 | Кирпич | шт | 5000 | 4,30 | 06. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент | кг | 1500 | 3,90 |  |  |
| 9 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 7 | 50,00 |  |  |  | 50,00 | Железо листовое | кг | 3,5 | 4,10 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | метизы | кг | 21 | 3,60 |  |  |
| 9 | Очистка, ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 | Кабель | м | 410 | 9,50 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пускатель | шт | 6 | 2,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автомат | шт | 9 | 3,60 |  |  |
| 10 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 5 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | 05. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирпич | шт | 300 | 3,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | труба | кг | 350 | 2,20 |  |  |
| 11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 10 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | манометры | шт | 10 | 10,00 | 05. 2019 |  |
| 12 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 5 | 19,00 |  |  |  | 19,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | глина | кг | 50 | 2,50 |  |  |
| 13 | Опрессовка тепловых сетей | м |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | 08. 2019 |  |
| 14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 135 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | 07. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вяз. проволока | кг |  |  |  |  |
| 15 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | 08. 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Известь | кг | 20 | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Песок | кг | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краска | кг | 50 | 5,00 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 257,00 |  |  |  | 257,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 6055,62 |  |  | 4352,62 | 1703,00 |  |  |  |  |  |  |

ООО «Теплосервис»(с.Филимоново)

| 1 | Очистка, опресовка пароводяного подогревателя | шт | 3 | 41 |  |  |  | 41 | Уплотнительные материалы, метизы | шт | 3 | 41 | 07. 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт питательного насоса ЦНСГ-198-60 | шт | 1 | 53 |  |  |  | 53 | сальниковая набивка, смазка, токарное оборудование, подшипники | шт | 1 | 53 | 07. 2019 |  |
| 3 | Приобретение пароводяного подогревателя ПП-1-53-7-4 | шт | 2 | 906,950 |  |  |  | 906,950 | ПП-1-53-7-4 | шт | 2 | 906,950 | 07. 2019 |  |
| 4 | Приобретение сепаратора непрерывной продувки Ду300 900.8312.006 | шт | 1 | 88,279 |  |  |  | 88,279 | Ду300 900 .8312.006 | шт | 1 | 88,279 | 06. 2019 |  |
| 5 | Ремонт подпиточного насоса тепловой сети | шт | 2 | 25 |  |  |  | 25 | сальниковая набивка, смазка, токарное оборудование, подшипники | шт | 2 | 25 | 06. 2019 |  |
| 6 | Приобретение подпиточного насоса К160/30б с дв. на раме | шт | 1 | 117,860 |  |  |  | 117,860 | К160/30б с дв. на раме | шт | 1 | 117,860 | 05. 2019 |  |
| 7 | Замена колосников Т220.13.001 | шт | 300 | 99 |  |  |  | 99 | Колосники Т220.13.001 | шт | 300 | 99 | 08. 2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 1331 |  |  |  | 1331 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 1331 |  |  |  | 1331 |  |  |  |  |  |  |

ООО «Квадрат»

| с. Анцирь |
| --- |
| 1. | Работы на скважинном водозаборе Канского группового водопровода: - очистка, ревизия, ремонт и замена электрооборудования; - промывка скважин № 1, № 2, № 4, №12 и №13 - приобретение и установка приборов учета СТВХ Ду-80 на скважинах | шт | 5 5 | 120 |  |  | 25,7 | 94,3 | автомат выключ пускатель ЯТП 0,25 аренда техники | шт. шт. шт. | 2 5 2 | 1,70 9,50 2,50 12,0 | 06.2019 |  |
| 2. | Косметический ремонт здания насосной станции №3,№4, фильтровальной станции и оборудования. Очистка, ревизия, ремонт и замена электрооборудования | шт | 1 | 63,57 |  |  | 63,57 |  | цемент краска известь фланцы, запорная арматура сальник.набивка автомат выключ реле РЭН18 ЩМП-6-0 | кг кг кг шт. шт. кг шт. шт. шт. | 750 12 50 12 20 2 2 3 4 | 3,20 1,50 1,00 19,00 6,00 6,30 2,75 14,70 9,12 | 07.2019 |  |
| 3. | Приобретение установки УФ обеззараживания воды УОВ-50м-125А | шт | 1 | 136,2 |  |  |  | 136,2 |  |  |  |  | 08.2019 |  |
| 5. | Промывка и дезинфекция накопительных резервуаров V=500 | шт | 2 | 13,98 |  |  | 13,98 |  | мотопомпа гипохлорит натрия | шт кг | 1 40 | 12,30 1,68 | 05.2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов, подчеканка раструбов) | м | 10170 | 6,50 |  |  | 6,50 |  | труба Ø219 фланцы, запорная арматура, сальник.набивка, муфты | шт шт | 19 8 | 4,50 2,00 | 06.2019 |  |
| 7. | Выкос травы на территории водозабора и прилегающих территориях к насосным и фильтровальной станциям | м2 |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  | ТриммерHusqvarna 128R | шт | 1 | 10,5 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 350,75 |  |  | 120,25 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |
| д. Белоярск |
| 1. | Косметический ремонт здания насосной станции и оборудования д. Белоярск | шт | 1 | 3,65 |  |  | 3,65 |  | цемент краска известь | кг кг кг | 250 10 50 | 1,40 1,25 1,00 | 06.2019 |  |
| 2. | Промывка и дезинфекция резервуаров V=150 | шт | 1 | 0,63 |  |  | 0,63 |  | гипохлорит натрия | кг | 15 | 0,63 | 06.2019 |  |
| 3. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов, подчеканка раструбов) | м | 2750 | 0,80 |  |  | 0,80 |  | труба Ø150 флянцы, запорная арматура | шт шт | 6 11 | 0,50 0,30 | 07.2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Круглово |
| 1. | Косметический ремонт здания насосной станции и оборудования д. Круглово. Ревизия электрооборудования. | шт | 1 | 22,63 |  |  | 22,63 |  | цемент краска известь флянцы, запорная арматура сальник.набивка автомат выключ | кг кг кг шт. кг шт. | 250 5 10 10 10 1 | 1,40 1,25 1,00 15,00 3,00 0,98 | 07.2019 |  |
| 2. | Промывка и дезинфекция резервуаров V=150 | шт | 1 | 0,63 |  |  | 0,63 |  | гипохлорит натрия | кг | 15 | 0,63 | 05.2019 |  |
| 3. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов) | м | 1670 | 13,05 |  |  | 13,05 |  | труба Ø100 флянцы, запорная арматура | шт шт | 9 7 | 12,87 0,18 | 08.2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 36,31 |  |  | 36,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Сотниково |
| 1. | Косметический ремонт здания и оборудования насосной станции №3 | шт | 1 | 37,55 |  |  | 37,55 |  | цемент краска известь флянцы сальник.набивка | кг кг кг шт кг | 500 30 100 15 20 | 2,80 3,75 2,00 23,00 6,00 | 06.2019 |  |
| 2. | Промывка и дезинфекция накопительных резервуаров V=500 | шт | 2 | 1,68 |  |  | 1,68 |  | гипохлорит натрия | кг | 40 | 1,68 | 05.2019 |  |
| 3. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов) | м | 9004,6 | 37,00 |  |  | 37,00 |  | труба Ø219 флянцы, запорная арматура | шт шт | 24 21 | 23,00 14,00 | 08.2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 76,23 |  |  | 76,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Арефьевка |
| 1. | Косметический ремонт здания насосной станции и оборудования с. Арефьевка | шт | 1 | 21,65 |  |  | 21,65 |  | цемент краска известь флянцы, запорная арматура сальник.набивка | кг кг кг шт кг | 250 10 50 10 10 | 1,40 1,25 1,00 15,00 3,00 | 07.2019 |  |
| 2. | Промывка и дезинфекция накопительных резервуаров V=150 | шт | 1 | 0,63 |  |  | 0,63 |  | гипохлорит натрия | кг | 15 | 0,63 | 05.2019 |  |
| 3. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов, подчеканка раструбов) | м | 2162,8 | 10,1 |  |  | 10,1 |  | труба Ø150 флянцы, запорная арматура | шт шт | 13 13 | 1,50 8,6 | 06.2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 32,38 |  |  | 32,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Астафьевка |
| 1. | Косметический ремонт здания насосной станции и оборудования с. Астафьевка | шт | 1 | 37,55 |  |  | 37,55 |  | цемент краска известь флянцы, запорная арматура сальник.набивка | кг кг кг шт кг | 500 30 100 15 20 | 2,80 3,75 2,00 23,00 6,00 | 07.2019 |  |
| 2. | Промывка и дезинфекция накопительных резервуаров V=300 | шт | 2 | 0,84 |  |  | 0,84 |  | гипохлорит натрия | кг | 20 | 0,84 | 05.2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов, подчеканка раструбов) |  | 6000 | 14,49 |  |  | 14,49 |  | труба Ø219 флянцы, запорная арматура | шт шт | 15 24 | 2,00 12,49 | 06.2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 52,88 |  |  | 52,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Тайна |
| 1. | Косметический ремонт здания насосной станции и оборудования с. Тайна | шт | 1 | 21,35 |  |  | 21,35 |  | цемент краска известь флянцы, запорная арматура сальник.набивка | кг кг кг шт кг | 250 30 100 8 5 | 1,4 3,75 2,00 13,00 1,2 | 07.2019 |  |
| 2. | Промывка и дезинфекция накопительных резервуаров V=150 | шт | 1 | 0,63 |  |  | 0,63 |  | гипохлорит натрия | кг | 15 | 0,63 | 05.2019 |  |
| 3. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов, подчеканка раструбов) | м | 3500 | 2,11 |  |  | 2,11 |  | труба Ø100 фланцы, запорная арматура | шт шт | 11 7 | 1,50 0,61 | 07.2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 24,09 |  |  | 24,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Леонтьевка |
| 1. | Косметический ремонт здания насосной станции и оборудования д. Леонтьевка | шт | 1 | 19,25 |  |  | 19,25 |  | цемент краска известь флянцы, запорная арматура сальник.набивка | кг кг кг шт кг | 250 30 100 7 4 | 1,4 3,75 2,00 11,00 1,1 | 07.2019 |  |
| 2. | Промывка и дезинфекция накопительных резервуаров V=150 | шт | 1 | 0,63 |  |  | 0,63 |  | гипохлорит натрия | кг | 15 | 0,63 | 05.2019 |  |
| 3. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов, подчеканка раструбов) | м | 2800 | 2,27 |  |  | 2,27 |  | труба Ø100 флянцы, запорная арматура | шт шт | 7 9 | 14 7 | 06.2019 |  |
|  | Итого: |  |  | 22,15 |  |  | 22,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по КГВ: |  |  | 599,87 |  |  | 369,37 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |

Итого по Канскому району:      15946,746	 5272,580    10674,166

Исп. Скрипин Андрей Вячеславович

Тел. 8(391-61) 3-21-62