Приложение

к Постановлению администрации Канского района

от « ___ » ________ 2015  №  _____

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАНСКОГО РАЙОНА

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ ст.179, статьи 38, 40 Устава Канского района, постановление администрации Канского района от 21.08.2013 № 608-пг «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Канского района» (в ред.от 28.08.2015 г. № 453-пг), постановление администрации Канского района от 30.07.2015 г. № 401-пг « Об утверждении перечня муниципальных программ Канского района, предлагаемых к финансированию с 01.01.2016 г.» (в ред.от 28.08.2015 г. № 458-пг) |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» |
| Соисполнители программы | Администрация Канского района Красноярского края МКУ «КУМИ администрации Канского района» |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы | 1.Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района (Приложение 1 к программе) 2.Экология Канского района (Приложение 2 к программе) 3.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе (приложение 3 к программе) 4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе (Приложение 4 к программе) 5.Основные мероприятия: 1:Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района. 2: Дорожный фонд Канского района. 3: Обслуживание гидротехнического сооружения в с. Мокруша на р. Алега. |
| Цель программы | Улучшение качества условий проживания населения Канского района |
| Задачи программы | -усовершенствование системы ЖКХ; -усовершенствование системы обращения с отходами; - уменьшение количества населения, проживающего в домах муниципального жилищного Фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности; - организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района; - содержание дорог; -создание безопасных условий проживания в с. Мокруша |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015-2018 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы | Определен согласно приложениям № 1, 2 Паспорта программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы составит 509970,37 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 124204,077 тыс. руб., краевой бюджет – 385766,3 тыс.руб. В том числе по годам: в 2015 году - 66038,4 тыс. руб., в том числе районный бюджет – 28691,8 тыс. руб., краевой бюджет – 37346,6 тыс.руб.; в 2016 году – 150854,47 тыс. руб., в том числе районный бюджет – 34714,57 тыс. руб., краевой бюджет – 116139,9 тыс.руб.; в 2017 году – 146428,61 тыс. руб., в том числе районный бюджет – 30288,41 тыс. руб., краевой бюджет – 116139,9 тыс.руб. в 2018 году – 146648,89 тыс. руб., в том числе районный бюджет – 30508,99 тыс. руб., краевой бюджет – 116139,9 тыс.руб. (приложения 5, 6 к программе) |
| Контроль за управлением и реализацией программы | Текущее управление за реализацией программы осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района». Начальник МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния МКУ «УС, ЖКХ и ООПС  администрации Канского района»

Площадь территории Канского района – 432090 га. Район образуют 15 сельсоветов, в состав которых входит 61 населенный пункт. Население - около 27,0 тыс.человек.

ЖКХ

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Канского района характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Причиной возникновения данной проблемы  являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее современному законодательству.

Износ котельных Канского района составляет около 63%, сетей водопровода – около 75%, тепловых сетей – около 68%.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде поселений достигают до 150%.

Очистных сооружений, предназначенных для очистки бытовых сточных вод, на территории Канского района нет.

Мониторинг состояния жилищного муниципального фонда показал, что жилые дома Канского района имеют большой процент износа и нуждаются в срочном капитальном ремонте. Отремонтировав жилой фонд, можно уменьшить процент населения, обратившегося в жилищную комиссию – для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и в межведомственную комиссию – для признания жилья непригодным для постоянного проживания.

ЭКОЛОГИЯ

В связи с отсутствием специальных объектов для складирования и захоронения ТКО, соответствующих технологий безопасной эксплуатации этих объектов, на протяжении многих десятилетий твердые коммунальные отходы (ТКО) складировались с нарушением требований природоохранного законодательства, без учета негативного воздействия на поверхностные и подземные воды, почву, растительный и животный мир.

В Канском районе сложилась неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТКО, что создает значительные экологические, экономические и социальные проблемы в регионе.

Бесконтрольность складирования приводит к расширению загрязненных территорий. Способность к самовозгоранию органических отходов приводят к загрязнению атмосферного воздуха.

Современная структура потребления товаров населением привела к увеличению в объеме твердых коммунальных отходов доли пластмасс, химических веществ, применяемых в быту, что привело к увеличению в атмосферном воздухе, почвах и водных объектах канцерогенных и токсических веществ. На территории района расположены сельскохозяйственные предприятия и предприятия ЖКХ. Исходя из морфологического состава образованных отходов, большую часть составляют твердые коммунальные отходы (ТКО) от населения. Применяемые в настоящее время технологии размещения ТКО имеют существенные недостатки:

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;

- безвозвратные потери ценных компонентов ТКО;

- быстрое переполнение существующих мест размещения ТКО из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов. Средняя плотность ТКО составляет 200-220 кг/м3, которая достигает всего 450-500 кг/м3 после уплотнения с использованием мусоровозов;

- негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).

На территории  Канского района в п. Шахтинский в настоящее время предусматривается завершение строительства полигона по переработке (утилизации) и размещению ТКО. Предположительным началом эксплуатации полигона является первый квартал 2016г. Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Канского района  предполагает строительство мусороперегрузочной станции в с. Мокруша. со сроком ввода 2018г. К основным проблемам сбора ТКО на территории района относится: отсутствие стимулов у населения для приобретения контейнеров ТКО, высокая стоимость индивидуального контейнера, высокая стоимость индивидуального вывоза ТКО из удаленных сельских поселений. Централизованный сбор и транспортировка от многоквартирных домов  организованы на территориях Филимоновского и Чечеульского сельсоветов. В остальных населенных пунктах данные работы не организованы.  Временное размещение отходов организовано на территории сельсоветов путем вывоза отходов потребления на площадки временного размещения (накопления) отходов. Площадки требуют обустройства в соответствии с требованиями Законодательства.

Особого внимания требует вопрос загрязнения окружающей среды биологическими отходами.  В Канском районе имеются действующие скотомогильники, требующие обустройства согласно Законодательства. Необходимо проводить работу по определению организаций, ответственных за эксплуатацию мест захоронения биологических отходов. Плохое состояние и нарушение эксплуатации скотомогильников (биотермических ям), наличие заброшенных захоронений, может повлиять на распространение опасных для человека инфекций, на эпизоотическую и эпидемическую ситуации на территории Канского района.

На территории Канского района, а именно Анцирского сельсовета, расположены два памятника природы краевого значения: «Место произрастания реликтового растения Эфедра» и «Анцирские дачи», а также «Соленый ключ» - источник минеральной (лечебной) воды. Данные места требуют особой охраны, а также мер необходимых для поддержания их в естественном состоянии, мер для обеспечения сохранности в условиях высокой рекреационной и антропогенной нагрузки.

Формирование экологической культуры необходимо осуществлять посредством проведения экологических часов в учреждениях образования (школы, детские сады), проведения семинаров для сотрудников сельсоветов, проведения сходов граждан, на которых освящать вопросы экологии, участия в субботниках по проведению сезонных уборок и ликвидации стихийных свалок  и мероприятий по озеленению населенных пунктов.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

В муниципальном образовании Канский район, на 01.01.2015 г. признан аварийным и подлежащим сносу, жилой дом в с.Чечеул, ул.Кооперативная, д.7, площадью -120,00кв.м проживает – 3 человек.

ЭНЕРГЕТИКА

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Канском районе показывает, что за последние 5 лет произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии произошел в бытовом секторе. Для бюджета Канского района и населения района задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве и потреблении.

Процесс энергосбережения в районе можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения.

В связи с применением современной вычислительной техники, использованием более мощной многофункциональной оргтехники, увеличивается расходование энергоресурсов муниципальными учреждениями района.

Основными причинами возникновения проблемы являются:

-суровые климатические условия территории Канского района;

-большие расстояния, которые необходимо преодолевать для доставки сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов и других товаров;

-высокая доля ветхих, устаревших и изношенных жилых и общественных зданий, расход тепла на отопление которых существенно превышают строительные нормативы;

-недостаточная и не всегда качественная нормативная правовая база энергосбережения и энергоэффективности;

-исторически сложившийся менталитет российских граждан, нравственный ориентир пренебрежительного отношения к экономии и бережливости;

-недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Одним из показателей социального благополучия населения является эффективное удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, обеспечение безопасного функционирования всех видов транспорта, в т. ч пассажирского.

На территории Канского района действует регулярное автобусное сообщение. Администрацией Канского района организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом общего пользования в границах муниципального образования Канский район. Транспортное обслуживание населения - перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района осуществляется ГП КК «Канское ПАТП», с которым администрацией Канского района  был заключены договоры, начиная с 2008 года, по результатам проведения конкурса на право реализации Программы перевозок пассажиров по маршрутам Канского района. В соответствии с утвержденной Программой перевозок пассажиров на территории района перевозка пассажиров в 2014 году осуществлялась по 19-ти пригородным  и 4-ём междугородным внутрирайонным маршрутам. С 2015 года по 2018 год данный показатель останется на уровне 2014 года.

В 2013 году доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих автобусного сообщения с административным центром района (г. Канск), в общей численности населения района, составила 1,58%.  В  2014 году этот показатель снизится до 1,42% в связи с продлением маршрута № 107 Канск-Ивановка до д. Сухо-Ерша (проживает 63 человека). В  2015 году и в  прогнозном периоде до 2018 года  этот показатель не изменится. Количество населенных пунктов Канского района, не имеющих автобусного сообщения с административным центром  останется  пять (д. Подояйск, д. Орловка, д. Михайловка (Георгиевский сельсовет), д. Михайловка (Терский сельсовет), д. Краснополянск).

В 2013г. Канским ПАТП выполнено всего 34322 рейса, в том числе в пригородном сообщении – 31006 рейсов, в междугородном – 3316 рейсов; перевезено 552,6 тыс. пассажиров (98,4% к уровню перевозок 2013г.), в том числе в пригородном сообщении – 516,4 тыс. пассажиров, в междугородном – 33,2 тыс. пассажиров. Перевезено в 2014 году льготных категорий пассажиров 129,3 тыс. человек, в том числе в пригородном сообщении – 118,5 тыс. человек, в междугородном сообщении – 10,8 тыс. человек.

В 2015 году и  плановом периоде до 2018 года по основным показателям деятельности предприятия ожидаются незначительные изменения по отношению к 2014г.

В 2014г. пассажирооборот предприятия ГП КК «Канское ПАТП» составил 13,75 млн. пасс. км  или 98,5% к уровню 2013г.

Мероприятие программы «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района», направлено на удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках  автомобильным транспортом по  пригородным и междугородным внутрирайонным  маршрутам Канского района.

Организация пассажирских перевозок, выполняемых автомобильным транспортом  по пригородным и междугородным внутрирайонным  маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков,   осуществляется посредством привлечения перевозчика для выполнения пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам Канского района на конкурсной основе. По результатам открытого конкурса по выбору перевозчика, проведенного в 2012 году, перевозчиком стало ГП КК «Канское ПАТП», с которым  администрацией Канского района заключен договор «Об организации и   осуществлении  регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по  пригородным  и  междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района, на осуществление которых в установленном порядке выделяются субсидии для компенсации перевозчикам расходов, если перевозки не рентабельны из-за небольшой интенсивности пассажиропотоков»,  сроком на 5 лет.  Компенсация расходов  в соответствии с мероприятием «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района» производится ежемесячно по факту выполнения пассажирских перевозок в соответствии с условиями договора. Пассажирские перевозки осуществляются в соответствии с Реестром маршрутов регулярных перевозок, утвержденным постановлением администрации на очередной финансовый год. Финансовые средства  на выполнение пассажирских перевозок, выполняемых автомобильным транспортом  по пригородным и междугородным внутрирайонным  маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков, выделяются районному бюджету  из краевого бюджета в составе фонда финансовой поддержки.

В 2014г. расходы бюджета МО Канский район на транспорт через краевой фонд финансовой поддержки составили 19018,7 тыс. руб. (на 9,6% больше, чем в 2013г.), в 2015г. составят 22562,8 тыс. руб., в 2016г будут составлять 24719,3тыс. руб. и, в  2017 - 2018гг.  останутся без изменения.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД КАНСКОГО РАЙОНА

Постановлением администрации Канского района от 15.06.2015 г. № 317-пг «О внесении изменений в Постановление администрации Канского района от 23.04.2012 г. № 288-пг «Об утверждении перечня автомобильных дорог межмуниципального значения Канского района Красноярского края», определены дороги общего пользования межмуниципального значения.

Содержанием и  ремонтом трех автодорог занимается администрация Канского района. Дороги имеют грунтовое исполнение, ширина дорожного полотна 4 метра, общей протяженностью 6,87 километров, а именно:

«Подъезд к коллективным садам ур. Каменное»;

«Подъезд к дачному массиву р-н Лобаново»;

«Подъезд к Карьерному»

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ В С. МОКРУША НА Р. АЛЕГА

Решением КЧС и ПБ Канского района от 23.06.2013 № 5/3 гидротехническое сооружение (ГТС) (плотина) в с. Мокруша на р. Алега включена в перечень наиболее важных и социально-значимых гидротехнических сооружений Канского района.

Данное сооружение введено в эксплуатацию в 1984 году, построено хозспособом. Аварий за все время эксплуатации не зарегистрировано. Габаритные размеры: высота – 6м, длина по гребню – 550м, ширина по гребню – 15м. На плотине расположена автодорога в грунтовом исполнении, которая обеспечивает сообщение с районным центром - г. Канск. В целях обеспечения безопасного проживания населения в с. Мокруша, плотина передана для оперативного управления в МКУ «УС, ЖКХ т ООПС администрации Канского района». Остаточная стоимость ГТС составляет 961,1 тыс. руб., амортизация – 97,1 тыс. руб.

Раздел 3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района»

Цель программы – улучшение качества условий проживания населения Канского района. Основными направлением в улучшении качества условий проживания населения в Канском районе являются:

-усовершенствование системы ЖКХ;

-усовершенствование системы обращения с отходами;

- уменьшение количества населения, проживающего в домах муниципального жилищного Фонда, признанного аварийным и  подлежащим сносу;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района;

- содержание дорог: «1км а/д Канск-Абан-Богучаны» и «1км+500м а/д Зеленый Луг-Новый Путь»;

-создание безопасных условий проживания в с. Мокруша.

Главным распорядителем является Администрация Канского района, МКУ КУМИ администрации Канского района», распорядителем средств - МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района», по основным мероприятиям распорядителем средств является Администрация Канского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района. Контроль за качеством выполненных работ осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» путем выезда на объекты для осуществления контроля выполнения мероприятий, реализуемых в рамках данной программы.

Поэтапное выполнение всех мероприятий, освоение средств, выделенных для реализации программы, позволит повысить качество условий проживания населения Канского района, выполнять требования современного законодательства.

Раздел 4. Механизмы реализации программы и основных мероприятий

Реализацию программы осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района», посредством подготовки документации к торгам (котировкам), заключения муниципальных контрактов.

МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» несет ответственность за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение программы.

Основными критериями отбора администраций сельсоветов для проведения мероприятий в первую очередь являются:

- количество населения, проживающего на территории сельсовета;

- решения суда (предписания и требования контролирующих государственных органов по соблюдению норм и правил законодательства);

- результаты проверок объектов ЖКХ.

Главным распорядителем средств является администрация Канского района, МКУ КУМИ администрации Канского района», распорядителем бюджетных средств - МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района».

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района. Контроль за качеством выполненных работ осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» путем выезда специалистов на объекты.

Текущее управление за реализацией программы осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района». Начальник МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» осуществляет:

Отбор исполнителей основных мероприятий программы, мероприятий подпрограммы;

Координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;

Непосредственный контроль за ходом реализации программы;

Подготовку отчетов о реализации программы.

Администрация Канского района (соисполнитель) осуществляет:

Отбор исполнителей основных мероприятий;

Координацию исполнения основных мероприятий, мониторинг их реализации;

Непосредственный контроль за ходом реализации основных мероприятий;

Подготовку отчетов о реализации основных мероприятий и направление их в адрес МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района».

Реализация основных мероприятий программы и мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством РФ.

В процессе реализации программы МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» вправе по согласованию с администрацией Канского района (соисполнителем) инициировать внесение изменений в программу в части финансового года.

МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение ежеквартальной отчетности (за 1,2,3 кварталы) и предоставляет в адрес Администрации Канского района информацию о реализации программы  в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы содержит информацию в соответствии с п.6.10 Постановления администрации Канского района от 21.08.2013 №608-пг «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Канского района».

В соответствии с Постановлением администрации Канского района от 21.08.2013 №608-пг «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Канского района», МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» ежегодно формирует и предоставляет в отдел планирования и экономического развития администрации Канского района и Финуправление Канского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

Раздел 5. Прогноз конечных результатов программы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммами, при условии своевременного   финансирования позволит, прежде всего, улучшить качество условий проживания населения Канского района, а именно:

Усовершенствовать систему ЖКХ;

Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние ОС;

Переселить граждан из аварийного жилья;

Снизить уровень энергопотребления.

Организовать пассажирские перевозки автомобильным транспортом и компенсировать перевозчику расходы, возникающие в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района;

Содержать дороги в пригодном для эксплуатации состоянии.

Обеспечить безопасное проживания населения в с. Мокруша.

(См. приложения № 1,2 к Паспорту программы)

Раздел 6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Программа состоит из следующих подпрограмм и основных трех мероприятий:

1.Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района. Срок реализации 2015-2018 гг. (Приложение 1 к программе);

2. Экология Канского района. Срок реализации 2015-2018 гг. (Приложение 2 к программе);

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе. Срок реализации 2015-2018 гг. (Приложение 3 к программе);

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе. Срок реализации 2015-2018 гг. (Приложение 4 к программе);

5. Основные мероприятия:

1: организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района. Срок реализация 2015-2018 гг.;

2: Дорожный фонд Канского района. Срок реализации – 2015-2018 гг.;

3: Обслуживание гидротехнического сооружения в с. Мокруша на р. Алега. Срок реализации – 2015-2018 годы.

Раздел 7. Информация о распределении планируемых расходов по основным мероприятиям программы, подпрограмм.

Информация о распределении планируемых расходов по основным мероприятиям программы представлена в табличной форме, согласно Приложению 5 к программе.

Раздел 8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию цели программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в табличной форме, согласно Приложению 6 к программе.

|  | Приложение №1 к Паспорту муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" |
|  | Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации |
| № п./п. | Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год 2014 | Текущий фин.год (2015) | Очередной фин.год (2016) | 1-ый год план. периода (2017) | 2-ый год план. периода (2018) |
| 1 | Цель: Улучшения качества условия проживания населения Канского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1: Охват населения усовершенствованной системой теплоснабжения и водоснабжения | % от средней численности населения Канского района | х | годовой отчет (мониторинг) | 20 | 20 | 31 | 31 | 33 |
|  | Целевой показатель 2: Осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям) | Количество скотомогильников | х | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Целевой показатель 3: Количество сельсоветов, на территории которых осуществляется переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ед.сельсоветов | х | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель 4: Количество установленных приборов учета воды в муниципальном жилье | Ед. приборов | х | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 29 | 70 | 71 |
|  | Целевой показатель 5: Количество пригородных и междугородных внутрирайонных маршрутов Канского района | единиц | х | годовой отчет (мониторинг) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | Целевой показатель 6: Протяженность отремонтированного дорожного полотна | м | х | годовой отчет (мониторинг) | 50 | 0 | 36 | 36 | 36 |
|  | Целевой показатель 7: Обслуживание гидротехнического сооружения в с. Мокруша на р. Алега | количество водосбросов | х | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1 | Задача 1: Усовершенствование системы ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района» |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | охват населения усовершенствованной системой теплоснабжения | % от средней численности населения Канского района | 0,1 | годовой отчет (мониторинг) | 20 | 20 | 31 | 31 | 33 |
|  | снижение теплопотерь | % от поданного количества тепла | 0,1 | годовой отчет (мониторинг) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | охват населения усовершенствованной системой водоснабжения/водоотведения | % от средней численности населения Канского района | 0,1 | годовой отчет (мониторинг) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
|  | снижение потерь воды | % от поданного количества воды | 0,1 | годовой отчет (мониторинг) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | количество отремонтированных муниципальных квартир | ед.квартир | 0,05 | годовой отчет (мониторинг) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
|  | количество человек, которым улучшили условия проживания | человек | 0,05 | годовой отчет (мониторинг) | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 |
|  | охват населения, которому оказана муниципальная услуга «Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | % от средней численности населения Канского района | 0,05 | годовой отчет (мониторинг) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | исполнение бюджета | % | 0,1 | годовой отчет (мониторинг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Задача 2. Усовершенствование системы обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подпрограмма 2 «Экология Канского района» |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников(биотермических ям) | Количество скотомогильников | 0,01 | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | охват населения осуществлением государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников(биотермических ям) | % от средней численности населения Канского района | 0,01 | годовой отчет (мониторинг | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
|  | организация (строительство) площадок временного накопления отходов в с. Мокруша | ед.сельсоветов | 0,01 | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество оборудованных контейнерных площадок в МО Канский район | ед.контейнерных площадок |  | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 25 | 30 | 30 |
|  | охват населения специализированными площадками временного накопления отходов | % от среднегодовой численности населения Канского района | 0,005 | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|  | приобретение автотранспорта (бульдозер) | шт. |  | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | охват населения ликвидированными в рамках субботников несанкционированными свалками | % от средней численности населения Канского района | 0,004 | годовой отчет (мониторинг) | 5 | 9,4 | 5,4 | 13 | 15 |
|  | охват населения проведенными сходами граждан, посвященных экологии | % от средней численности населения Канского района | 0,003 | годовой отчет (мониторинг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | количество саженцев, посаженных в рамках озеленения населенных пунктов | шт | 0,003 | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | количество проведенных сезонных уборок | шт | 0,003 | годовой отчет (мониторинг) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения с. Анцирь, с. Сотниково | ед.сельсоветов | 0,002 | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | Задача 3. Обеспечение выполнения обязательств МО Канский район по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1: количество сельсоветов на территории которых осуществляется переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ед.сельсоветов |  | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Целевой индикатор 2: количество жителей, подлежащих переселению | человек |  | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | Целевой индикатор 3. население, которому предоставляется жилье | % |  | годовой отчет (мониторинг) |  | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 1.4 | Задача 4. Усовершенствование системы энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1: количество установленных приборов учета воды в муниципальном жилье | ед.приборов учета |  | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 29 | 70 | 71 |
|  | Целевой индикатор 2: охват населения, которому были установлены приборы учета воды в муниципальном жилье | % от средней численности населения Канского района |  | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 |
|  | Целевой индикатор 3: протяженность ЛЭП 0,4 Кв по ул. Сибирская в с. Чечеул | метров |  | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
|  | Целевой индикатор 4. Повышение грамотности населения, стимулирования экономии ресурсов, формирования энергосберегающего сознания и поведения населения | % от средней численности населения Канского района |  | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 |
|  | Основное мероприятие 1.Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество пригородных и междугородных внутрирайонных маршрутов Канского района | единиц | 0,05 | Реестр пригородных м междугородних маршрутов Канского района | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | Количество перевезенных пассажиров, до | тыс.чел | 0,05 | Мониторинг и прогноз СЭР до 2016 г. | 552,6 | 557 | 559 | 557,5 | 557,5 |
|  | Основное мероприятие 2: Дорожные фонды |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированного дорожного полотна | м | 0,1 | годовой отчет (мониторинг) | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | Основное мероприятие 3: Обслуживание гидротехнического сооружения в с. Мокруша на р. Алега | количество водосбросов | 0,1 | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Начальник МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района»                                                                           Заруцкий А.А.

|  | Приложение №2 к Паспорту муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района" |
| --- | --- |
|  | Целевые показатели на долгосрочный период |
| № п./п. | Цели, целевые показатели | Ед. изм. | Отчетный финнсо-вый год (2014) | Текущий фин.год (2015) | очередной фин.год (2016) | Плановый период | Долгосрочный период по годам |
|  |  |  |  |  |  | 1-ый год план. периода (2017) | 2-ой год план. периода (2018) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 |  | Цель: Улучшения качества условия проживания населения Канского района |
|  | Целевой показатель 1: Охват населения усовершенствованной системой теплоснабжения и водоснабжения | % от средней численности населения Канского района | 20 | 20 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|  | Целевой показатель 2: Осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям) | Количество скотомогильников | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Целевой показатель 3: Количество сельсоветов, на территории которых осуществляется переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ед.сельсоветов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель 4: Количество установленных приборов учета воды в муниципальном жилье | Ед. приборов | 0 | 0 | 29 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель 5: Количество пригородных и междугородных внутрирайонных маршрутов Канского района | единиц | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | Целевой показатель 6: Протяженность отремонтированного дорожного полотна | м | 50 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | Целевой показатель 7: Обслуживание гидротехнического сооружения в с. Мокруша на р. Алега | количество водосбросов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Начальник МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района»                                                                           Заруцкий А.А.

Приложение  1 к  муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Канского района»

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАНСКОГО РАЙОНА»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района (далее – Подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района (далее – Программа) |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Канского района Красноярского края |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: -усовершенствование системы ЖКХ Задачи: - расходы, связанные с теплоснабжением на территории Канского района - расходы, связанные с водоотведением на территории Канского района - ремонт муниципального жилья на территории Канского района - оптимизация работы МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района». |
| Целевые индикаторы | -охват населения усовершенствованной системой теплоснабжения; -снижение теплопотерь; -охват населения усовершенствованной системой водоснабжения/водоотведения; -снижение потерь воды; -количество отремонтированных муниципальных квартир; -количество человек которым улучшили условия проживания; -охват населения, которому оказана муниципальная услуга «Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»; -исполнение бюджета. (Приложение №1 к подпрограмме 1 программы) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | За счет средств краевого и районного бюджетов, согласно приложению №2 к подпрограмме 1 программы |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района». Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района. |

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Площадь территории Канского района – 432090 га. Район образуют 15 сельсоветов, в состав которых входит 61 населенный пункт. Население - около 27,0 тыс.человек.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Канского района характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Причиной возникновения данной проблемы  являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Анализ эксплуатации отопительных котельных, систем теплоснабжения и   водоснабжения/водоотведения Канского района показывает, что объекты коммунальной инфраструктуры района имеют большой физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии, имеют место большие потери тепла при транспортировке теплоносителя и отсутствие контроля за его использованием потребителями.

Анализ показал, что потери тепла через тепловую изоляцию теплотрасс существенно превышают нормативные. Реальные тепловые потери превышают нормативные более чем в 2 раза. В большинстве случаев теплотрассы проложены бесканальным способом, спутником проложены водопроводы, что оказывает негативное воздействие на тепловые сети.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее современному законодательству.

Износ котельных Канского района составляет около 63%, сетей водопровода – около 75%, тепловых сетей – около 68%.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде поселений достигают:

- с. Таежное более 150%,

- потребителей воды группового водопровода – 70%,

- по объектам группового водопровода – 65%.

Очистных сооружений, предназначенных для очистки бытовых сточных вод, на территории Канского района нет.

Мониторинг состояния жилищного муниципального фонда показал, что жилые дома Канского района имеют большой процент износа и нуждаются в срочном капитальном ремонте. Отремонтировав жилой фонд, можно уменьшить процент населения, обратившегося в жилищную комиссию – для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и в межведомственную комиссию – для признания жилья непригодным для постоянного проживания.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

Цель подпрограммы – усовершенствование системы ЖКХ. Основными направлением в усовершенствовании системы ЖКХ являются: повышение надежности систем теплоснабжения, усовершенствование систем водоснабжения/водоотведения, оптимизация работы МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» по средствам осуществления контроля за качеством и сроками реализации выполненных мероприятий.

Основные задачи и мероприятия:

1. Повышение надежности системы теплоснабжения (расходы, связанные с теплоснабжением на территории Канского района).

Целевыми показателями данной задачи являются:

-охват населения усовершенствованными котельными (отремонтированными теплотрассами) в среднем 6,8-33 % от средней численности Канского района;

- снижение теплопотерь – до 5% от поданного количества тепла;

Для решения данной задачи необходимо провести мероприятия по ремонту, строительству новых, реконструкции тепловых сетей и котельных Канского района, а также приобретение и установку нового оборудования. Срок реализации 2015-2018 годы

2. Усовершенствование системы водоснабжения/водоотведения.

Целевыми показателями данной задачи являются:

- проведения капитального ремонта септика в с. Бражное.

- реконструкция группового водопровода в Канском районе

-проведение капитального ремонта тепловых сетей в с. Анцирь

-проведение капитального ремонта тепловых сетей и водопровода  в с. Бражное

-приобретение материалов для аварийного запаса.

Для решения данной задачи необходимо провести вышеуказанные  мероприятия. Срок реализации 2015-2018 годы.

3. Ремонт муниципального жилья на территории Канского района

Целевыми показателями данной задачи являются:

- количество отремонтированных муниципальных квартир

- количество человек, которым улучшили условия проживания

Срок реализации 2015-2018 годы

4.Оптимизация МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района». Целевыми показателями данной задачи являются:

- охват населения, которому оказана муниципальная услуга «Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 0,18% от среднего количества населения Канского района;

- охват населения, у которого признано жилье непригодным для постоянного проживания, 0,07% от общего количества населения Канского района;

-исполнение бюджета – 100%.

Для решения данной задачи необходимо провести следующие мероприятия:

Содержание МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района». Срок реализации – 2015-2018гг. Полномочия жилкомиссии и ЖКУ. Срок реализации – 2015-2018гг.  Субсидии на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

2.3 Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района», посредством подготовки документации к торгам (котировкам), заключения муниципальных контрактов.

МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» несет ответственность за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение подпрограммы.

Основными критериями отбора администраций сельсоветов для проведения мероприятий в первую очередь являются:

- количество населения, проживающего на территории сельсовета;

- решения суда (предписания и требования контролирующих государственных органов по соблюдению норм и правил законодательства);

- результаты проверок объектов ЖКХ.

Главным распорядителем средств районного бюджета является администрация Канского района, распорядителем средств - МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района», производит оценку реализации подпрограммы ежеквартально.

Контроль за ходом выполнения  подпрограммы осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района». Ответственность за предоставление информации по реализации подпрограммы возлагается на начальника МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района».

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Выполнение подпрограммных мероприятий будет оцениваться по качеству их выполнения, по освоению средств из бюджета района, по достижимости поставленных целей на год.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, при условии своевременного   финансирования позволит:

1.Усовершенствовать систему ЖКХ;

2.Повысить надежность системы теплоснабжения;

3.Усовершенствовать систему водоснабжения и водоотведения;

4.Оптимизировать работу МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района».

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий предусмотрен согласно Приложению №2 к подпрограмме 1 программы.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматривается из краевого и районного бюджетов. Финансовые затраты определены на основе локально-сметных расчетов и прайс-листов, согласно Приложения №2 к подпрограмме 1 программы.

| Приложение №1 к подпрограмме 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" |
| --- |
| муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района " |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |
| Цель, целевые индикаторы | ед. изм | источник информации | Отчетный (2014) | Текущий фин.год (2015) | Очередной финансовый год (2016) | 1-ый год план.периода (2017) | 2-ой год план.периода (2018) |
| Цель подпрограммы: усовершенствование системы ЖКХ |
| Целевой индикатор 1: охват населения усовершенствованной системой теплоснабжения | % от средней численности населения Канского района | годовой отчет (мониторинг) | 6,8 | 20 | 31 | 31 | 33 |
| Целевой индикатор 2: снижение теплопотерь | % от поданного количества тепла | годовой отчет (мониторинг) | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Целевой индикатор 3: охват населения усовершенствованной системой водоснабжения/водоотведения | % от средней численности населения Канского района | годовой отчет (мониторинг) | 9,5 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Целевой индикатор 4: снижение потерь воды | % от поданного количества воды | годовой отчет (мониторинг) | 1,3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Целевой индикатор 5: количество отремонтированных муниципальных квартир | ед.квартир | годовой отчет (мониторинг) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Целевой индикатор 6: количество человек, которым улучшили условия проживания | человек | годовой отчет (мониторинг) | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| Целевой индикатор 7: охват населения, которому оказана муниципальная услуга «Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | % от средней численности населения Канского района | годовой отчет (мониторинг) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Целевой индикатор 8: исполнение бюджета | % | годовой отчет (мониторинг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  | Начальник МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» Заруцкий А.А. Приложение №2 к подпрограмме 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" муниципальной программы "Комплексное развитие |
| --- | --- |
|  | систем коммунальной инфраструктуры Канского района " |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы |
| № п./п. | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Текущий фин.год (2015) | Очередной финансовый год (2016) | 1-ый год план. периода (2017) | 2-ой год план. периода (2018) | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района, Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района Цель подпрограммы: Усовершенствование системы ЖКХ |  |  |  | 0310000 |  | 41436,4 | 122142,5 | 122554,5 | 123041,0 | 409174,4 |  |
| Задача 1: расходы, связанные с теплоснабжением на территории Канского района в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Канского района" |  |  |  |  |  | 5760,0 | 490,0 | 100,0 | 240,0 | 6590,0 |  |
| Софинансирование мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований | 852 | 852 | 0505 | 0319571 | 243 | 60,0 | 60,0 | 100 | 100 | 320,0 | Повышение надежности сетей водоснабжения и теплоснабжения |
| Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. 40 лет Победы в с. Анцирь | 852 | 852 | 0505 | 0317571 | 243 | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |
| Капитальный ремонт участков теплосети и водопровода от котельной №1 до ТК10 по ул. Коростелева в с. Бражное |  |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  |
| Приобретение водогрейных котлов для котельных сел района – Анцирь, Астафьевка, Красный Курыш, Рудяное, Сотниково | 852 | 852 | 0505 | 0317571 | 244 | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  |
| Софинансирование мероприятий на строительство котельной в с. Филимоново |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 | 140,0 |  |
| Софинансирование мероприятий по реконструкции объекта «Канский групповой водопровод, внеплощадочное хозяйственно питьевое водоснабжение» |  |  |  |  |  |  | 430,0 |  |  | 430,0 |  |
| Задача 2: расходы, связанные с водоотведением на территории Канского района в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Канского района" |  |  |  |  |  | 473 | 250,0 | 802,0 | 852,0 | 2377,0 |  |
| Кап.ремонт септика в с. Бражное | 852 | 852 | 0502 | 0310502 | 243 | 332,0 |  |  |  | 332,0 | Улучшение работы системы канализации |
| Приобретение материалов для аварийного запаса | 852 | 852 | 0502 | 0310502 | 244 | 141,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 1041 | Аварийный запас |
| Ремонт объектов водоснабжения в Канском районе | 852 | 852 | 0502 | 0310502 | 243 |  |  | 502,0 | 502,0 | 1004,0 | Повышение надежности сетей водоснабжения |
| Задача 3: Ремонт муниципального жилья на территории Канского района в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Канского района" |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 300,0 | 550,0 | Улучшение жилищных условий |
| Задача 4: оптимизация работы МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» |  |  |  |  |  | 35203,4 | 121402,5 | 121402,5 | 121649,0 | 399657,4 |  |
|  | Выполнение учреждениями функций по обеспечению экономического развития и устойчивого функционирования капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей природной среды в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района" | 852 | 852 | 0505 | 0319901 |  | 4157,1 | 4433,4 | 4433,4 | 4655,1 | 17679,0 | Исполнение функций на 100% |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 852 | 852 | 0505 | 0319901 | 100 | 3521,9 | 3768,4 | 3768,4 | 3956,8 | 15015,5 |  |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 852 | 852 | 0505 | 0319901 | 200 | 635,2 | 665,0 | 665,0 | 698,3 | 2663,5 |  |
|  | Финансирование расходов на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района" | 852 | 852 | 0502 | 0317578 | 810 | 29712,8 | 115506,2 | 115506,2 | 115506,2 | 376231,4 | Исполнение функций на 100% |
|  | Выполнение учреждениями переданных полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района" | 852 | 852 | 0505 | 0319903 |  | 596,6 | 606,6 | 606,6 | 616,9 | 2426,7 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 852 | 852 | 0505 | 0319903 | 100 | 575,6 | 585,6 | 585,6 | 595,9 | 2342,7 |  |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 852 | 852 | 0505 | 0319903 | 200 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 84,0 |  |
|  | Выполнение учреждениями переданных полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района" программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района" | 852 | 852 | 0505 | 0319905 |  | 736,9 | 856,3 | 856,3 | 870,8 | 3320,3 | Исполнение функций на 100% |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 852 | 852 | 0505 | 0319905 | 100 | 718,5 | 831,1 | 831,1 | 845,6 | 3226,3 |  |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 852 | 852 | 0505 | 0319905 | 200 | 18,4 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 94,0 |  |

Начальник МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района»                                                                          Заруцкий А.А.

Приложение 2 к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Канского района»

ПОДПРОГРАММА  «ЭКОЛОГИЯ КАНСКОГО РАЙОНА»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Экология Канского района (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района (далее – программа) |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Канского района Красноярского края |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: - усовершенствование системы обращения с отходами Задачи: - создание благоприятных экологических и санитарно-эпидемиологических условий проживания населения Канского района; - формирование экологической культуры населения |
| Целевые индикаторы | -осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников(биотермических ям); -охват населения осуществлением государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям); -организация (строительство) площадки временного накопления отходов в с. Мокруша; -количество оборудованных контейнерных площадок в МО Канский район; -охват населения специализированными площадками временного накопления отходов; - приобретение автотранспорта (бульдозер); - охват населения ликвидированными в рамках субботников несанкционированными свалками; - охват населения проведенными сходами граждан, посвященных экологии; -количество саженцев, посаженных в рамках озеленения населенных пунктов; - количество проведенных сезонных уборок; - организация и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения с. Анцирь, с. Сотниково. (Приложение №1 к подпрограмме 2 программы) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | За счет средств краевого и районного бюджетов, согласно приложению №2 к подпрограмме 2 программы. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района». Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района. |

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Площадь территории Канского района – 432090га. Район образуют 15 сельсоветов, в состав которых входит 61 населенный пункт. Население - около 27,0 тыс. человек.

В связи с отсутствием специальных объектов для складирования и захоронения ТКО, соответствующих технологий безопасной эксплуатации этих объектов, на протяжении многих десятилетий твердые коммунальные отходы (ТКО) складировались с нарушением требований природоохранного законодательства, без учета негативного воздействия на поверхностные и подземные воды, почву, растительный и животный мир.

В Канском районе сложилась неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТКО, что создает значительные экологические, экономические и социальные проблемы в регионе.

Бесконтрольность складирования приводит к расширению загрязненных территорий. Способность к самовозгоранию органических отходов приводят к загрязнению атмосферного воздуха.

Современная структура потребления товаров населением привела к увеличению в объеме твердых коммунальных отходов доли пластмасс, химических веществ, применяемых в быту, что привело к увеличению в атмосферном воздухе, почвах и водных объектах канцерогенных и токсических веществ. На территории района расположены сельскохозяйственные предприятия и предприятия ЖКХ. Исходя из морфологического состава образованных отходов, большую часть составляют твердые коммунальные отходы (ТКО) от населения. Применяемые в настоящее время технологии размещения ТКО имеют существенные недостатки:

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;

- безвозвратные потери ценных компонентов ТКО;

- быстрое переполнение существующих мест размещения ТКО из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов. Средняя плотность ТКО составляет 200-220 кг/м3, которая достигает всего 450-500 кг/м3 после уплотнения с использованием мусоровозов;

- негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).

На территории  Канского района в п. Шахтинский в настоящее время предусматривается завершение строительства полигона по переработке (утилизации) и размещению ТКО. Предположительным началом эксплуатации полигона является первый квартал 2016г. Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Канского района  предполагает строительство мусороперегрузочной станции в с. Мокруша. со сроком ввода 2018г. К основным проблемам сбора ТКО на территории района относится: отсутствие стимулов у населения для приобретения контейнеров ТКО, высокая стоимость индивидуального контейнера, высокая стоимость индивидуального вывоза ТКО из удаленных сельских поселений. Централизованный сбор и транспортировка от многоквартирных домов  организованы на территориях Филимоновского и Чечеульского сельсоветов. В остальных населенных пунктах данные работы не организованы.  Временное размещение отходов организовано на территории сельсоветов путем вывоза отходов потребления на площадки временного размещения (накопления) отходов. Площадки требуют обустройства в соответствии с требованиями Законодательства.

Особого внимания требует вопрос загрязнения окружающей среды биологическими отходами.  В Канском районе имеются действующие скотомогильники, требующие обустройства согласно Законодательства. Необходимо проводить работу по определению организаций, ответственных за эксплуатацию мест захоронения биологических отходов. Плохое состояние и нарушение эксплуатации скотомогильников (биотермических ям), наличие заброшенных захоронений, может повлиять на распространение опасных для человека инфекций, на эпизоотическую и эпидемическую ситуации на территории Канского района.

На территории Канского района, а именно Анцирского сельсовета, расположены два памятника природы краевого значения: «Место произрастания реликтового растения Эфедра» и «Анцирские дачи», а также «Соленый ключ» - источник минеральной (лечебной) воды. Данные места требуют особой охраны, а также мер необходимых для поддержания их в естественном состоянии, мер для обеспечения сохранности в условиях высокой рекреационной и антропогенной нагрузки.

Формирование экологической культуры необходимо осуществлять посредством проведения экологических часов в учреждениях образования (школы, детские сады), проведения семинаров для сотрудников сельсоветов, проведения сходов граждан, на которых освящать вопросы экологии, участия в субботниках по проведению сезонных уборок и ликвидации стихийных свалок  и мероприятий по озеленению населенных пунктов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы – усовершенствование системы обращения с отходами. Основным направлением в усовершенствовании системы обращения с отходами является создание экологически благоприятных условий проживания населения в Канском районе, а также формирование экологической культуры юного и взрослого населения путем проведения бесед, сходов, конкурсов, субботников, распространения информации экологической направленности, а также озеленение территорий населенных пунктов. МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» осуществляет контроль за качеством и сроками реализации выполненных мероприятий.

Основные задачи и мероприятия:

Создание экологически благоприятных условий проживания населения в Канском районе.

Целевыми показателями данной задачи являются:

- осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям);

- организация (строительство) площадки временного накопления отходов;

- выделение земельного участка под размещение мусороперегрузочной станции;

-  приобретение автотранспорта (бульдозер);

- оборудованное контейнерных площадок;

- охват населения специализированными Площадками временного накопления отходов до 12 % от среднегодовой численности Канского района;

- охват населения ликвидированными в рамках субботников несанкционированными свалками, 27,8%, от среднегодовой численности населения Канского района.

- организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения.

Для решения данной задачи необходимо провести следующие мероприятия:

Огораживание, путем возведения земляного вала по периметру площадок временного размещения ТКО, устройство водонепроницаемого дна.

Содержание, эксплуатация и капитальный ремонт скотомогильников (биотермических ям).

Обустройство контейнерных площадок, путем укладки бетонных плит либо бетонирования основания контейнерной площадки и огораживание площадки профлистом.

Ликвидация стихийных свалок в рамках субботников в 2015-2018гг.

Установка знаков/указателей проезда к площадкам временного размещения отходов.

Проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения.

Очистка от мусора памятника природы «Место произрастания реликтового растения Эфедра».

Огораживание территории «Соленый ключ».

Отсыпка подъездного пути до Площадки временного размещения отходов в с. Красный Курыш (ширина – 4м, длина – 400м) с прокладкой водосточной трубы длиной 5м, диаметром 500мм).

Формирование экологической культуры населения.

Целевыми показателями данной задачи являются:

-охват населения проведенными сходами граждан, посвященных экологии, 100% от численности Канского района

-количество саженцев, посаженных в рамках озеленения населенных пунктов, 240шт

-количество, проведенных сезонных уборок, 90шт

Для решения данной задачи необходимо провести следующие мероприятия:

Проведение сходов граждан, посвященных экологии.

Озеленение территории поселений.

Проведение субботников  по проведению сезонных уборок и ликвидации стихийных свалок.

2.3 Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района», посредством подготовки документации к торгам (котировкам), заключения муниципальных контрактов.

МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района», а также администрации сельсоветов несут ответственность за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение подпрограммы.

Основными критериями оТКОра администраций сельсоветов для проведения мероприятий в первую очередь являются:

- решения судов или предписания и требования контролирующих государственных органов по соблюдению норм и правил экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- количество населения, проживающего на территории сельсовета;

- результаты мониторинга окружающей среды каждого сельсовета.

Главным распорядителем средств районного бюджета является администрация Канского района, распорядителем средств – МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района».

Контроль за качеством выполненных работ осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» путем проведения анализа отчетов, представленных Главами сельсоветов, при необходимости – выезда на местность.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района», производит оценку реализации подпрограммы ежеквартально.

Контроль за ходом выполнения  подпрограммы осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района». Ответственность за предоставление информации по реализации подпрограммы возлагается на начальника МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района».

Отчетные данные о выполнении мероприятий и расходовании бюджетных средств в адрес МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» предоставляют Главы сельсоветов, на территории которых выполняются подпрограммные мероприятия, в период с 20 по 30 число ежемесячно.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Выполнение подпрограммных мероприятий будет оцениваться по количеству поселений, в которых выполнены мероприятия, по качеству их выполнения, по освоению средств из бюджета района, по достижимости поставленных целей на год.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, при условии своевременного   финансирования позволит:

Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние окружающей природной среды поселений Канского района.

Усовершенствовать систему сбора, транспортировки, хранения отходов производства и потребления.

Облагородить особо охраняемые природные территории.

Сформировать экологическую культуру населения.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в табличной форме в Приложении №2 к подпрограмме 2 программы.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматривается из районного бюджета. Финансовые затраты определены на основе локально-сметных расчетов и прайслистов, согласно Приложения №2 к подпрограмме 2 программы.

| Приложение №1 к подпрограмме 2 "Экология Канского района" муниципальной программы |
| --- |
| «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района» |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |
| Цель, целевые индикаторы | ед. изм | источник информации | Отчетный финансовый год (2014) | Текущий фин.год (2015) | Очередной финансовый год (2016) | 1-ый год план. периода (2017) | 2-ой год план. периода (2018) |
| Цель подпрограммы: Усовершенствование системы обращения с отходами |  |
| Целевой индикатор1:осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников(биотермических ям) | Количество скотомогильников | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой индикатор 2:охват населения осуществлением государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников(биотермических ям) | % от средней численности населения Канского района | годовой отчет (мониторинг | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| Целевой индикатор 3: организация (строительство) площадок временного накопления отходов в с. Мокруша | ед.сельсоветов | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 4: количество оборудованных контейнерных площадок в МО Канский район | ед.контейнерных площадок | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 25 | 30 | 30 |
| Целевой индикатор 5: охват населения специализированными площадками временного накопления отходов | % от среднегодовой численности населения Канского района | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 6: приобретение автотранспорта (бульдозер) | шт. | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 7: охват населения ликвидированными в рамках субботников несанкционированными свалками | % от средней численности населения Канского района | годовой отчет (мониторинг) | 5 | 9,4 | 5,4 | 13 | 15 |
| Целевой индикатор 8: охват населения проведенными сходами граждан, посвященных экологии | % от средней численности населения Канского района | годовой отчет (мониторинг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой индикатор 9: количество саженцев, посаженных в рамках озеленения населенных пунктов | шт | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Целевой индикатор 10: количество проведенных сезонных уборок | шт | годовой отчет (мониторинг) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Целевой индикатор 11: организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения с. Анцирь, с. Сотниково | ед.сельсоветов | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Начальник МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» Заруцкий А.А. Приложение №2 к подпрограмме 2 "Экология Канского района" муниципальной программы |
|  | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района" |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы |
| № п./п. | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс.руб), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Текущий фин.год (2015) | Очередной финансовый год (2016) | 1-ый год план. периода (2017) | 2-ой год план. периода (2018) | Итого на период |  |
| Комплексное развитие коммунальных инфраструктур Канского района на 2014-2016 годы, Экология Канского района Цель подпрограммы: Усовершенствование системы обращения с отходами |  |  |  | 0320000 |  | 1959,4 | 4437,7 | 967,7 | 697,7 | 8062,5 |  |
| Задача 1: Создание благоприятных экологических и санитарно-эпидемиологических условий проживания населения Канского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Софинансирование на приобретение бульдозера для содержания площадки временного накопления отходов в с. Мокруша | 852 | 852 | 0602 |  | 200 |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | Приведение в соответствие с действующими эксплуатационными требованиями к объектам данного типа |
|  | Организация (строительство) площадки временного накопления отходов в с. Мокруша | 852 | 852 | 0603 | 0327463 | 400 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1400,0 |  |
|  |  | 852 | 852 | 0603 | 0329463 | 400 | 14,001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,001 |  |
|  | Содержание площадки временного накопления отходов в с. Мокруша | 852 | 852 | 0602 |  | 200 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |  |
|  | Организация и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения | 852 | 852 | 0113 | 0327555 | 200 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |  |
|  |  | 852 | 852 | 0113 | 0329555 | 200 | 11,6 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 53,6 |  |
|  | Проектирование локальных очистных сооружений для с. Чечеул | 852 | 852 | 0502 |  | 200 |  | 3720,0 | 0,0 | 0,0 | 3720,0 | Очистка сточных вод |
|  | Софинансирование на строительство локальных очистных сооружений в с. Чечеул | 852 | 852 | 0502 |  | 400 |  |  | 270,0 |  | 270,0 |  |
|  | Осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям) | 852 | 852 | 0412 | 0320000 |  | 493,8 | 633,7 | 633,7 | 633,7 | 2394,9 | Полноценное функционирование скотомогильника (биотермической ямы) в с. Филимоново |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 852 | 852 | 0412 | 0327460 | 100 | 476,7 | 616,6 | 616,6 | 616,6 | 2326,5 |  |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 852 | 852 | 0412 | 0327460 | 200 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 68,4 |  |
| Задача 2: формирование экологической культуры населения |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Ликвидация несанкционированных свалок в рамках субботников. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | Ликвидация стихийных свалок на территории Большеуринского, Анцирского сельсоветов. |

Начальник МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района»                                                                         Заруцкий А.А.

Приложение 3 к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Канского района»

ПОДПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КАНСКОМ РАЙОНЕ»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе (далее – подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского (далее – программа) |
| Главный распорядитель бюджетных средств | МКУ «КУМИ администрации Канского района» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: -уменьшение количества населения, проживающего в домах муниципального жилищного Фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу Задача: -обеспечение выполнения обязательств МО Канский район по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; |
| Целевые индикаторы | - количество сельсоветов, на территории которых осуществляется переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 1 сельсовет; -количество жителей, подлежащих переселению, 3 человек; -население, которому предоставляется жилье, 100 % (Приложение №1 к подпрограмме 3 программы) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | За счет средств краевого и районного бюджетов, согласно приложению №2 к подпрограмме 3 программы. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района. |

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на проживание в жилых помещениях, соответствующих установленным нормам.

В муниципальном образовании Канский район признан аварийным и подлежащим сносу, жилой дом в с.Чечеул, ул.Кооперативная, д.7, площадью -120,00кв.м проживает – 3 человек.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы:

- уменьшение количества населения, проживающего в домах муниципального жилищного Фонда, признанного аварийным и  подлежащим сносу.

Основная задача:

- обеспечение выполнения обязательств МО Канский район по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Для решения данной задачи необходимо провести следующие мероприятия:

1.Приобретение жилого помещения в с. Чечеул в 2016году.

МКУ «КУМИ администрации Канского района», МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» осуществляют контроль за качеством и сроками реализации выполненных мероприятий.

2.3 Механизм реализации подпрограмм

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «КУМИ администрации Канского района», посредством подготовки документации к проведению электронного аукциона, заключения муниципальных контрактов.

МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района несёт ответственность за эффективное и целевое использование средств, направляемых за выполнение подпрограммы.

Основным критерием для проведения мероприятий является:

- наличие населения, подлежащего переселению из жилья признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

Главным распорядителем средств является МКУ «КУМИ администрации Канского района»

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района», производит оценку реализации подпрограммы ежеквартально.

Контроль за ходом выполнения  подпрограммы осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района». Ответственность за предоставление информации по реализации подпрограммы возлагается на руководителя МКУ «КУМИ администрации Канского района».

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района. Контроль за качеством выполненных работ осуществляет МКУ «КУМИ администрации Канского района».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Выполнение программных мероприятий будет оцениваться по качеству выполненных  мероприятий, по освоению средств из районного  бюджета, по достижимости поставленных целей на год.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, при условии своевременного финансирования позволит:

-уменьшить количество граждан, проживающих в аварийном жилье;

-снизить социальную напряженность;

-улучшить качество условий проживания.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий предусмотрен согласно Приложению №2 к подпрограмме 3 программы.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматривается из районного бюджета. Финансовые затраты определены на основе локальных сметных расчетов и предоставленных коммерческих предложений и  прайслистов, согласно приложению №2 к подпрограмме 3 программы.

|  | Приложение №1 к подпрограмме 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе" |
| --- | --- |
|  | муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района" |
|  | Перечень целевых индикаторов подпрограммы |
| Цель, целевые индикаторы | ед.изм | источник информации | Отчетный фин.год (2014) | Текущий фин.год (2015) | Очередной финансовый год (2016) | 1-ый год план. периода (2017) | 2-ой год план периода (2018) |
| Цель подпрограммы: уменьшение количества населения, проживающего в домах муниципального жилищного Фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу |
| Целевой индикатор 1: количество сельсоветов на территории которых осуществляется переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ед.сельсоветов | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 2: количество жителей, подлежащих переселению | человек | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 3. население, которому предоставляется жилье | % | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

Начальник МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района»                                                                   Заруцкий А.А.

|  | Приложение №2 к подпрограмме 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе», |
| --- | --- |
|  | муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района" |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы |
| № п./п. | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс.руб), годы |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Текущий фин.год (2015) | Очередной финансовый год (2016) | 1-ый год план.периода (2017) | 2-ой год план.периода (2018) | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограмного мероприятия (в натуральном выражении) |
| Цель подпрограммы: уменьшение количества населения, проживающего в домах муниципального жилищного Фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу |  | 853 | 0501 | 0330000 | 412 | 1939,6 | 21,77 | 0 | 0 | 1961,37 |  |
| 1. | Задача 1:обеспечение выполнения обязательств МО Канский район по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  | 21,77 | 0 | 0 | 21,77 | Улучшены жилищные условия 3 гражданам |
|  | Мероприятия: Приобретение жилых помещений в с. Чечеул и на территории МО Канский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Канского района" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в Канском районе" |  | 853 | 0501 | 0339502 | 412 | 746,7 | 0 | 0 | 0 | 746,7 | Улучшены жилищные условия 3 гражданам |
| 3. | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Канского района" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в Канском районе" |  | 853 | 0501 | 0339602 | 412 | 1192,9 |  |  |  | 1192,9 |  |
| Начальник МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» Заруцкий А.А. |

Приложение 4 к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Канского района»

ПОДПРОГРАММА  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КАНСКОМ РАЙОНЕ»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе (далее – Подпрограмма 4) |
| --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района (далее – Программа) |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Канского района Красноярского края |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель - создание основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности Задачи: 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Целевые индикаторы | - количество установленных приборов учета воды в муниципальном жилье; - охват населения, которому были установлены приборы учета воды в муниципальном жилье; - протяженность ЛЭП 0,4 Кв по ул. Сибирская в с. Чечеул; - повышение грамотности населения, стимулирования экономии ресурсов, формирования энергосберегающего сознания и поведения населения (Приложение №1 к подпрограмме 4 программы) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | За счет средств краевого и районного бюджетов, согласно приложения №2 к подпрограмме 4 программы |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района». Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района. |

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограмм

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Канском районе показывает, что за последние 5 лет произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии произошел в бытовом секторе. Для бюджета Канского района и населения района задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве и потреблении. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджета на энергообеспечение  учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

В Энергетической стратегии России на период до 2020 года обозначено, что одной из главных проблем является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, составляющий до 40% общего объема внутреннего энергопотребления. Согласно существующим оценкам, удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными:

жилые здания - 18 – 19%;

теплоснабжение, оказание услуг,  - в каждом случае в диапазоне от 9 до 10%;

производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение государственных учреждений - в каждом случае в диапазоне от 5 до 6%;

сельское хозяйство - 3 – 4%.

Предполагаемый потенциал энергосбережения в районе составляет от 30 до 40%. Процесс энергосбережения в районе можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения.

В связи с применением современной вычислительной техники, использованием более мощной многофункциональной оргтехники, увеличивается расходование энергоресурсов муниципальными учреждениями района. В то же время муниципальные учреждения не были заинтересованы в экономии энергопотребления.

Основной проблемой в сфере предоставления услуг ЖКХ является высокая степень физического износа внутренних систем отопления в учреждениях социальной инфраструктуры и жилищном фонде, отсутствие повсеместного учета энергоресурсов.

Однако для модернизации оборудования и перехода на новый качественный уровень потребления энергоресурсов, прежде всего, необходимо организовать системы учета энергоресурсов, проведение обязательных энергетических обследований.

Основными причинами возникновения повышенного энегопотребления являются:

суровые климатические условия территории Канского района;

большие расстояния, которые необходимо преодолевать для доставки сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов и других товаров;

высокая доля ветхих, устаревших и изношенных жилых и общественных зданий, расход тепла на отопление которых существенно превышают строительные нормативы;

недостаточная и не всегда качественная нормативная правовая база энергосбережения и энергоэффективности;

исторически сложившийся менталитет российских граждан, нравственный ориентир пренебрежительного отношения к экономии и бережливости;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов.

В этом перечне причин высокой энергоемкости экономики только суровый климат и дальние расстояния являются объективными непреодолимыми обстоятельствами. Все остальные являются субъективными, и их влияние может быть существенно снижено за счет целенаправленной деятельности по реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности края.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание  основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы необходимо решить следующую задачу:

- Энергосбережение и повышению энергетической эффективности.

Целевыми индикаторами данной задачи являются:

-  количество установленных приборов учета воды в муниципальном жилье. Срок реализации – 2015-2018 гг.;

- охват населения, которому были установлены приборы учета воды в муниципальном жилье. Срок реализации – 2015-2018 гг.;

- протяженность ЛЭП 0,4 Кв по ул. Сибирская в с. Чечеул. Срок реализации – 2016 г.;

- повышение грамотности населения, стимулирования экономии ресурсов, формирования энергосберегающего сознания и поведения населения. Срок реализации 2015-2018 гг.

2.3 Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района», посредством подготовки документации к торгам (котировкам), заключения муниципальных контрактов.

Структурные подразделения администрации Канского района и администрации сельсоветов Канского района обеспечивают:

разработку нормативно-правовых актов, необходимых для реализации программы;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и координация действий всех участников  подпрограммы осуществляются МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района».

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств районного бюджета осуществляет счетная палата Канского района.

Организация управления подпрограммой осуществляется посредством проведения следующих мероприятий:

- ежеквартальный сбор и систематизация исходных данных потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями, казенными учреждениями предприятиями жилищно-коммунального хозяйства до 15-го числа месяца следующего за отчетным кварталом. Отчетные данные в разрезе объектов предоставляются администрациями сельсоветов, руководителями бюджетных учреждений, руководителями предприятий и организаций в МКУ «УС,ЖКХ и ООПС администрации Канского района».

Контроль за ходом выполнения  подпрограммы осуществляет МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района». Ответственность за предоставление информации по реализации подпрограммы возлагается на руководителя МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Выполнение программных мероприятий будет оцениваться по качеству выполненных  мероприятий, по освоению средств из районного  бюджета, по достижимости поставленных целей на год и достижению целевых индикаторов.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, при условии своевременного финансирования позволит:

-увеличить количество установленных приборов учета воды в муниципальном жилье;

-снизить потребление энергоресурсов;

-снизить потери энергоресурсов;

-проанализировать состояние учреждений в энергообеспечении для разработки дальнейших мероприятий, направленных на снижение энергетических потерь.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий предусмотрен согласно  Приложению №2 к подпрограмме 4 программы.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматривается из районного бюджета. Финансовые затраты определены на основе локально-сметных расчетов и прайслистов, согласно приложению №2 к подпрограмме 4 программы.

|  |  | Приложение №1 к подпрограмме 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе" |
| --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района" |
|  |  | Перечень целевых индикаторов подпрограммы |
| Цель, целевые индикаторы | ед.изм | источник информации | Отчетный фин.год (2014) | Текущий фин.год (2015) | Очередной финансовый год (2016) | 1-ый год план.периода (2017) | 2-ой год план.периода (2018) |
| Цель подпрограммы: создание основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Целевой индикатор 1: количество установленных приборов учета воды в муниципальном жилье | ед.приборов учета | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 29 | 70 | 71 |
| Целевой индикатор 2: охват населения, которому были установлены приборы учета воды в муниципальном жилье | % от средней численности населения Канского района | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 |
| Целевой индикатор 3: протяженность ЛЭП 0,4 Кв по ул. Сибирская в с. Чечеул | метров | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 4. Повышение грамотности населения, стимулирования экономии ресурсов, формирования энергосберегающего сознания и поведения населения | % от средней численности населения Канского района | годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 |
|  | Начальник МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» Заруцкий А.А. Приложение №2 к подпрограмме 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе" муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района" |
|  |  | Перечень мероприятий подпрограммы |
| № п./п. | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.руб), годы |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Текущий фин.год (2015) | Очередной финансовый год (2016) | 1-ый год план.периода (2017) | 2-ой год план.периода (2018) | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района на 2014-2016 годы, Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе Цель подпрограммы: создание основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  | 0340000 |  | 0 | 1610,2 | 264,11 | 267,89 | 2142,2 |  |
| Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в муниципальном жилье | 852 | 852 | 0505 | 0340000 | 200 | 0 | 110,2 | 264,11 | 267,89 | 642,2 | Снижение объемов потребления воды |
| 1.2 | Строительство ЛЭП 0,4 Кв по ул. Сибирская в с. Чечеул | 852 | 852 | 0505 | 0340000 | 400 | 0 | 1500,0 |  |  | 1500,0 | Повышение надежности сетей электроснабжения |
| 1.3 | Распространение информации в СМИ об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение грамотности населения, стимулирования экономии ресурсов, формирования энергосберегающего сознания и поведения населения |

Начальник МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района»                                                 Заруцкий А.А.

|  | Приложение 5 к муниципальной программе |
| --- | --- |
|  | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района" |
|  | Распределение планируемых расходов за счет средств всех бюджетов по мероприятиям и подпрограмм программы |
| Статус (программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  | Расходы, тыс.руб, годы |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Текущий фин.год (2015) | Очередной финансовый год (2016) | 1-ый год план.периода (2017) | 2-ой год план.периода (2018) | Итого на период |
| Программа | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района | всего расходные обязательства по программе | 852 |  | 0300000 |  | 67978,0 | 150854,47 | 146428,61 | 146648,89 | 511909,97 |
|  |  | в т.ч. по ГРБС администрация Канского района: |  |  |  |  | 66038,4 | 149434,47 | 146428,61 | 146648,89 | 508550,37 |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района | Всего расходные обязательства по программе | 852 | 0505 0502 | 0310000 |  | 41436,4 | 122142,5 | 122554,5 | 123041,0 | 409174,4 |
|  |  | в том числе: Софинансирование мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований | 852 | 0505 | 0319571 | 243 | 60,0 | 60,0 | 100 | 100 | 320,0 |
|  |  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. 40 лет Победы в с. Анцирь | 852 | 0505 | 0317571 | 243 | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |
|  |  | Капитальный ремонт участков теплосети и водопровода от котельной №1 до ТК10 по ул. Коростелева в с. Бражное |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |
|  |  | Приобретение водогрейных котлов для котельных сел района – Анцирь, Астафьевка, Красный Курыш, Рудяное, Сотниково | 852 | 0505 | 0317571 | 244 | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |
|  |  | Софинансирование мероприятий на строительство котельной в с. Филимоново |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 | 140,0 |
|  |  | Софинансирование мероприятий по реконструкции объекта «Канский групповой водопровод, внеплощадочное хозяйственно питьевое водоснабжение» |  |  |  |  |  | 430,0 |  |  | 430,0 |
|  |  | Кап.ремонт септика в с. Бражное | 852 | 0502 | 0310502 | 243 | 332,0 |  |  |  | 332,0 |
|  |  | Приобретение материалов для аварийного запаса | 852 | 0502 | 0310502 | 244 | 141,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 1041 |
|  |  | Ремонт объектов водоснабжения в Канском районе | 852 | 0502 | 0310502 | 243 |  |  | 502,0 | 502,0 | 1004,0 |
|  |  | Выполнение учреждениями функций по обеспечению экономического развития и устойчивого функционирования капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей природной среды | 852 | 0505 | 0319901 |  | 4157,1 | 4433,4 | 4433,4 | 4655,1 | 17679,0 |
|  |  | Финансирование расходов на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | 852 | 0502 | 0317578 | 810 | 29712,8 | 115506,2 | 115506,2 | 115506,2 | 376231,4 |
|  |  | Выполнение учреждениями переданных полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 852 | 0505 | 0319903 |  | 596,6 | 606,6 | 606,6 | 616,9 | 2426,7 |
|  |  | Выполнение учреждениями переданных полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | 852 | 0505 | 0319905 |  | 736,9 | 856,3 | 856,3 | 870,8 | 3320,3 |
| Подпрограмма 2 | Экология Канского района | Всего расходные обязательства по программе | 852 | 0412 | 0320000 |  | 1959,4 | 3017,7 | 967,7 | 697,7 | 6642,5 |
|  |  | В том числе: Софинансирование на приобретение бульдозера для содержания площадки временного накопления отходов в с. Мокруша | 852 | 0602 |  | 200 |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  | Организация (строительство) площадки временного накопления отходов в с. Мокруша | 852 | 0603 | 0327463 | 400 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1400,0 |
|  |  | Софинансирование по организации (строительству) площадки временного накопления отходов в с. Мокруша | 852 | 0603 | 0329463 | 400 | 14,001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,001 |
|  |  | Содержание площадки временного накопления отходов в с. Мокруша | 852 | 0602 |  | 200 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  | Организация и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения | 852 | 0113 | 0327555 | 200 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
|  |  | Софинансирование на организацию и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения | 852 | 0113 | 0329555 | 200 | 11,6 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 53,6 |
|  |  | Проектирование локальных очистных сооружений для с. Чечеул | 852 | 0502 |  | 200 |  | 3720,0 | 0,0 | 0,0 | 3720,0 |
|  |  | Софинансирование на строительство локальных очистных сооружений в с. Чечеул | 852 | 0502 |  | 400 |  |  | 270,0 |  | 270,0 |
|  |  | Осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям) | 852 | 0412 | 0320000 |  | 493,8 | 633,7 | 633,7 | 633,7 | 2394,9 |
| Подпрограмма3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе | Всего расходные обязательства по программе | 853 | 0501 | 033000 | 412 | 1939,6 | 21,77 | 0 | 0 | 1961,37 |
|  |  | В том числе: Приобретение жилых помещений в с. Чечеул и на территории МО Канский район | 853 | 0501 | 033000 | 412 | 0,0 | 21,77 | 0,0 | 0,0 | 21,77 |
|  |  | Переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 853 | 0501 | 0339502 | 412 | 746,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746,7 |
|  |  |  |  | 0501 | 0339602 | 412 | 1 192,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1192,9 |
| Подпрограмма 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в каннском районе | Всего расходные обязательства по программе | 852 | 0505 | 0340000 |  | 0,0 | 1610,2 | 264,11 | 267,89 | 2142,2 |
|  |  | В том числе: Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в муниципальном жилье | 852 | 0505 | 0340000 | 200 | 0 | 110,2 | 264,11 | 267,89 | 642,2 |
|  |  | Строительство ЛЭП 0,4 Кв по ул. Сибирская в с. Чечеул | 852 | 0505 | 0340000 | 400 | 0 | 1500,0 |  |  | 1500,0 |
| Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района | всего расходные обязательства по программе | 852 | 0408 | 0390000 | 800 | 22562,8 | 22562,8 | 22562,8 | 22562,8 | 90251,2 |
|  |  | в т.ч. по ГРБС администрация Канского района: | 852 | 0408 | 0392358 | 810 | 22562,8 | 22562,8 | 22562,8 | 22562,8 | 90251,2 |
| 2 | Дорожные фонды | всего расходные обязательства по программе | 852 | 0409 | 0390000 | 244 | 18,6 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 73,5 |
|  |  | в т.ч. по ГРБС администрация Канского района: | 852 | 0409 | 0390000 | 244 | 18,6 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 73,5 |
| 3 | Обслуживание гидротехнического сооружения в с. Мокруша на р. Алега | всего расходные обязательства по программе | 852 | 0406 | 0390000 | 200 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 244,8 |
|  |  | в т.ч. по ГРБС администрация Канского района: | 852 | 0406 | 0391493 | 240 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 244,8 |

Начальник МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района»                                                            Заруцкий А.А.

|  | Приложение 6 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района» |
| --- | --- |
|  | Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов, тыс. руб., годы |
|  |  |  | Текущий фин.год (2015) | Очередной финансовый год (2016) | 1-ый год план.периода (2017) | 2-ой год план.периода (2018) | Итого на период |
| Программа | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района | Всего | 67978,0 | 150854,47 | 146428,61 | 146648,89 | 511909,97 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 38539,5 | 116139,9 | 116139,9 | 116139,9 | 386959,2 |
|  |  | фонд содействия | 746,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО | 28691,8 | 34714,57 | 30288,41 | 30508,99 | 124204,07 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района | Всего | 41436,4 | 122142,5 | 122554,5 | 123041,0 | 409174,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 35412,8 | 115506,2 | 115506,2 | 115506,2 | 381931,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО | 6023,6 | 6636,3 | 7048,3 | 7534,8 | 27243,0 |
|  |  | юридичеcкие лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Экология Канского района | Всего | 1959,4 | 4437,7 | 967,7 | 697,7 | 8062,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1933,8 | 633,7 | 633,7 | 633,7 | 3834,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО | 25,6 | 3804,0 | 334,0 | 64,0 | 4227,6 |
|  |  | юридичеcкие лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе | Всего | 1939,6 | 21,77 | 0,0 | 0,0 | 1961,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1192,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1192,9 |
|  |  | фонд содействия | 746,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО | 0,0 | 21,77 | 0,0 | 0,0 | 21,77 |
|  |  | юридичеcкие лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в каннском районе | Всего | 0,0 | 1610,2 | 264,11 | 267,89 | 2142,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО | 0,0 | 1610,2 | 264,11 | 267,89 | 2142,2 |
| Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района | Всего | 22562,8 | 22562,8 | 22562,8 | 22562,8 | 90251,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО | 22562,8 | 22562,8 | 22562,8 | 22562,8 | 90251,2 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| 2 | Дорожные фонды | Всего | 18,6 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 73,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО | 18,6 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 73,5 |
|  |  | юридичеcкие лица |  |  |  |  |  |
| 3 | Обслуживание гидротехнического сооружения в с. Мокруша на р. Алега | Всего | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 244,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 244,8 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |

Начальник МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района»                                                                Заруцкий А.А.